Національний план дій

за результатами «стрес-тестів»

Державна інспекція

ядерного регулювання України

Київ

2013

# ВСТУП

Україна в червні 2011 року приєдналася до європейської ініціативи щодо проведення «стрес-тестів» для АЕС у країнах-членах Європейського та сусідніх країнах (Декларація щодо проведення «стрес-тестів»). «Стрес-тести» для АЕС України проводились у відповідності до узгодженої Європейською Комісією та ENSREG методології проведення «стрес-тестів» для європейських АЕС (13 травня 2011 р., Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU “Stress-test” specifications»). В якості об’єктів для проведення “стрес-тестів» розглядалися:

- енергоблоки №1-6 (ВВЕР-1000, В-320) ЗАЕС та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), що розташоване на майданчику ЗАЕС;

- енергоблоки №1,2 (ВВЕР-440, В-213) та №3,4 (ВВЕР-1000, В-320) РАЕС;

- енергоблоки №1 (ВВЕР-1000, В-302), №2 (ВВЕР-1000, В-338) та №3 (ВВЕР-1000, В-320) ЮУАЕС;

- енергоблоки №1,2 (ВВЕР-1000, В-320) ХАЕС;

- енергоблоки №1-3 ЧАЕС (басейни витримки відпрацьованого палива) та сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), що розташоване на майданчику ЧАЕС.

Для проведення партнерської перевірки результатів проведення «стрес-тестів» для АЕС України 30.12.2011 р. Держатомрегулювання України надало до Секретаріату «стрес-тестів» Національний звіт, що був розроблений у відповідності до рекомендацій ENSREG.

Згідно з процедурою партнерських перевірок результати «стрес-тестів» АЕС України були детально розглянуті європейськими експертами під час тематичних перевірок (січень-лютий 2012 року) та під час візиту експертів до Держатомрегулювання України та на майданчик ЮУАЕС в березні 2012 року. Результати партнерської перевірки «стрес-тестів» АЕС країн ЄС та країн-сусідів (Україна, Швейцарія) були представлені ENSREG 26.04.2012 року в узагальненому звіті та у відповідних звітах по кожній із країн.

У звіті з партнерської перевірки «стрес-тестів» АЕС України зроблені висновки щодо відповідності Національного звіту України вимогам ENSREG, достатності представлених обґрунтувань відповідності АЕС проектним основам по відношенню до всіх екстремальних природних впливів, а також адекватності розроблених заходів виявленим дефіцитам безпеки. Крім того була відмічена необхідність завершення ряду раніше запланованих робіт з підвищення безпеки АЕС (кваліфікація обладнання, підтвердження сейсмостійкості АЕС, довготривале відведення тепла від ядерного палива в активній зоні реактору та в басейні витримки при повному знеструмленні АЕС та втраті кінцевого поглинача тепла, аналіз важких аварій та розробка керівництв з управління важкими аваріями та інш.).

У підсумкових документах ЄК щодо результатів «стрес-тестів», що були розроблені за результатами партнерської перевірки «стрес-тестів» та затверджені ЄК 03.10.2012 р., представлені рекомендації для Держатомрегулювання України щодо необхідності здійснювати на систематичній основі контроль впровадження експлуатуючою організацією заходів, визначених за результатами «стрес-тестів». Разом із рекомендаціями для Держатомрегулювання України в документах ЄК наведені також і «гарні практики», виявлені за результатами партнерської перевірки.

З метою контролю за впровадженням на енергоблоках АЕС України заходів з підвищення безпеки, визначених за результатами «стрес тестів» та партнерської перевірки, 20 листопада 2012 року було проведено відкрите засідання Колегії Держатомрегулювання України. За результатами Колегії визначені додаткові заходи з підвищення безпеки в частині управління важкими аваріями з метою врахування рекомендацій партнерської перевірки.

Національний план дій розроблений з метою виконання експлуатуючими організаціями заходів з підвищення безпеки, що були визначені за результатами «стрес-тестів», забезпечення ефективного контролю з боку Держатомрегулювання України, а також імплементації рекомендацій партнерської перевірки результатів «стрес-тестів» АЕС України.

Підставою для початку робіт з розробки Національного плану дій було офіційне звернення Голови ENSREG від 15 січня 2013 року. Національний план дій розроблений Держатомрегулювання України на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Юрія Бойко від 26.01.2013 р.

Структура Національного плану дій:

Вступ.

Частина І. Врахування рекомендацій та пропозицій ENSREG

Розділ 1. Зовнішні екстремальні впливи

Розділ 2. Втрата функцій безпеки

Розділ 3. Управління важкими аваріями

Частина ІІ. Врахування ключових питань Екстраординарної наради країн-учасниць Конвенції про ядерну безпеку (CNS EOM)

Розділ 4. Національні організації

Розділ 5. Аварійна готовність та реагування

Розділ 6. Міжнародне співробітництво

Частина ІІІ. Додаткові заходи та діяльність

Частина ІV. План впровадження заходів з підвищення безпеки

В Частині І наведена інформація щодо врахування основних рекомендацій та пропозицій ENSREG, що наведені в звіті: «Compilation of recommendations and suggestions. Peer review of stress tests performed on European nuclear power plants», а також питань Екстраординарної наради країн-учасниць Конвенції про ядерну безпеку (CNS EOM) за напрямками «Зовнішні екстремальні впливи», «Втрата функцій безпеки» та «Управління важкими аваріями». Інформація представлена із відповідними посиланнями на стан впровадження та терміни виконання заходів, що наведені в Частині ІV.

В Частині ІІ наведена інформація щодо врахування основних питань Екстраординарної наради країн-учасниць Конвенції про ядерну безпеку (CNS EOM) за напрямками «Національні організації», «Аварійна готовність та реагування» та «Міжнародне співробітництво», із відповідними посиланнями на стан впровадження та терміни виконання заходів, що наведені в Частині ІV.

Нумерація рекомендацій та пропозицій ENSREG, а також питань CNS EOM (Частина І, ІІ та IV Національного плану дій) представлена у відповідності до рекомендацій ENSREG щодо структури та змісту національних планів дій («National Action Plan (NAcP) Guidance as directed within the ENSREG Stress test Action Plan» з додатками).

В Частині ІІІ «Додаткові заходи та діяльність» наведена специфічна для України інформація щодо запланованої діяльності з підвищення безпеки АЕС в світлі подій на АЕС «Фукусіма-Даічі» за результатами:

- проведення «стрес-тестів» для енергоблоків діючих АЕС (ЗАЕС, РАЕС, ЮУАЕС, ХАЕС) та ССВЯП (ЗАЕС);

- проведення «стрес-тестів» для енергоблоків ЧАЕС та СВЯП-1;

- державної експертизи результатів «стрес-тестів»,

- партнерської перевірки, що представлені в звітах ENSREG та ЄК:

i) «Peer review country report. Stress tests performed on European nuclear power plants. Ukraine».

ii) «Commission staff working document. Technical summary on the implementation of comprehensive risk and safety assessments of nuclear power plants in the European Union. Accompanying the document. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the comprehensive risk and safety assessments ("stress tests") of nuclear power plants in the European Union and related activities».

Додатково в розділі представлена інформація щодо вдосконалення нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки України (врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі», гармонізація з референтними рівнями WENRA).

В Частині ІV наведена інформація щодо заходів з підвищення безпеки діючих АЕС та Чорнобильської АЕС, визначених результатами проведення «стрес-тестів», а також з урахуванням рекомендацій партнерської перевірки, поточний стан впровадження заходів та терміни їх реалізації.

ЗМІСТ

ВСТУП	- 1 -

Частина І. Врахування рекомендацій та пропозицій ENSREG	- 6 -

Розділ 1. Зовнішні екстремальні впливи	- 6 -

Розділ 2. Втрата функцій безпеки	- 7 -

Розділ 3. Управління важкими аваріями	- 11 -

Частина ІІ. Врахування ключових питань Екстраординарної наради країн-учасниць Конвенції про ядерну безпеку (CNS EOM)	- 16 -

Розділ 4. Національні організації	- 16 -

Розділ 5. Аварійна готовність та реагування	- 22 -

Розділ 6. Міжнародне співробітництво	- 27 -

Частина ІІІ Додаткові заходи та діяльність	- 31 -

7.1 Врахування рекомендацій партнерської перевірки результатів «стрес-тестів» АЕС України	- 31 -

7.2 Заходи з підвищення безпеки Чорнобильської АЕС	- 33 -

7.3 Вдосконалення нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки	- 33 -

Частина IV. План впровадження заходів з підвищення безпеки	- 34 -

Таблиця 1.1 Стан впровадження заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС	- 34 -

Таблиця 1.2 Стан впровадження заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС	- 37 -

# Частина І. Врахування рекомендацій та пропозицій ENSREG

## Розділ 1. Зовнішні екстремальні впливи

## Методи виконання аналізів (5)

Детерміністичні методи використовуються для визначення запасів безпеки по відношенню до всіх зовнішніх впливів, включаючи важкі погодні умови. Імовірнісні аналізи безпеки розробляються для визначення вкладників в ризик внаслідок зовнішніх впливів та інших вихідних подій аварій, ідентифікації дефіцитів безпеки та розробки додаткових компенсуючих заходів.

Оцінка сейсмостійкості (сейсмічна кваліфікація) обладнання, трубопроводів, будівель і споруд, важливих для безпеки, детерміністичними методами для значення мінімального пікового прискорення грунту PGA=0,1g (для майданчика ЮУАЕС PGA=0,12g), а також аналіз сейсмічних впливів в складі ІАБ зовнішніх екстремальних впливів для всіх енергоблоків АЕС України виконуються в рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1270 від 07.12.2011 р. (надалі - К(з)ППБ).

Заходи: п.1,2,3 табл.1.1

## Частоти впливів, що розглядаються (6)

Оцінка сейсмостійкості (сейсмічна кваліфікація) обладнання, трубопроводів, будівель і споруд, важливих для безпеки, виконується для значення частоти повторюваності сейсмічного впливу 10E-4 1/рік детерміністичними методами з урахування значення мінімального пікового прискорення грунту PGA=0,1g (для майданчика ЮУАЕС PGA=0,12g).

Заходи: п.1,2,3 табл.1.1

## Аналіз вторинних ефектів землетрусів (7)

Виконання детального аналізу сейсмічних впливів передбачено в складі ІАБ зовнішніх екстремальних впливів для енергоблоків АЕС України. Під час виконання цих аналізів будуть проаналізовані вторинні ефекти, що можуть бути викликані сейсмічними впливами (затоплення та пожежі).

Заходи: п.3 табл.1.1

## Підхід захищеного простору (8)

## Запаси по відношенню до затоплень (12)

## Запаси по відношенню до зовнішніх екстремальних впливів (13)

В рамках виконання «стресс-тестів» для енергоблоків АЕС України було досліджено зовнішні екстремальні впливи. Виконано аналіз можливих рівнів затоплення, оцінка запасів для всіх зовнішніх впливів, включаючи важкі погодні умови. Загальний підхід, який використано для підтвердження достатності наявних запасів, оснований на достатності висотної відмітки розміщення майданчиків АЕС, а також на тому факті, що важливе для безпеки АЕС обладнання розташовано у герметизованих приміщеннях. Результати «стрес-тестів» підтвердили достатність наявних проектних запасів безпеки по відношенню до зовнішніх екстремальних впливів.

В рамках виконання періодичної переоцінки безпеки енергоблоків АЕС вплив екстремальних погодних умов планується розглядати більш детально.

Додаткових заходів не передбачено.

Що стосується запасів по відношенню до сейсмічних впливів - експлуатуючою організацією розроблено документ «Методика расчётного анализа сейсмостойкости элементов действующих АЭС в рамках метода граничной сейсмостойкости» (в основу покладено рекомендовану документом МАГАТЕ NS-G-2.13 методологію SMA – «Seismic Margin Assessment»). Згідно вказаної «Методики» розраховується гранична сейсмостійкість конструкцій, систем та елементів енергоблоків АЕС.

Оцінка сейсмічних запасів передбачена також «Методологией оценки сейсмостойкости оборудования для целей квалификации на сейсмические воздействия».

Заходи: п.1,2 табл.1.1

## Завчасне попередження (9)

В Україні існує система оповіщення щодо погіршення погодних умов. Оперативна служба Гідрометеоцентру в складі Державної служби України з надзвичайних ситуацій розсилає повідомлення встановленого формату заздалегідь визначеним адресатам, до числа яких входять АЕС, експлуатуючі організації, Інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання України.

Дії оперативного персоналу АЕС при отриманні таких повідомлень визначені відповідними інструкціями/розпорядженнями.

Додаткових заходів не передбачено

## Сейсмічний моніторинг (10)

Впровадження постійно діючих систем сейсмічного моніторингу виконується на майданчиках ЗАЕС, РАЕС та ХАЕС, для майданчику ЮУАЕС система введена в експлуатацію в 2012 р.

Заходи: п.4 табл.1.1

## Обходи станцій при їх кваліфікації по відношенню до зовнішніх екстремальних впливів (11)

Під час виконання ІАБ ЗЕВ для енергоблоків АЕС України були проведені систематичні обходи всіх майданчиків АЕС та всіх енергоблоків. Додаткові обходи всіх енергоблоків та майданчиків АЕС України були проведено в рамках виконання «стресс-тестів».

Держатомрегулюванням України узгоджено документ «Методология оценки сейсмостойкости оборудования для целей квалификации на сейсмические воздействия», згідно з яким виконується кваліфікація обладнання енергоблоків АЕС України непрямими методами, складовою частиною якої складають обходи та інспекції АЕС. Зазначена методологія розроблена з урахуванням підходів і рекомендацій МАГАТЕ та містить основні критерії верифікації сейсмостійкості елемента, що проходить сейсмічну кваліфікацію, під час обходів АЕС.

Заходи: п.1,2 табл.1.1

## Розділ 2. Втрата функцій безпеки (втрата електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла)

## Застосування засобів, що забезпечують альтернативні охолодження та відведення тепла (14)

За результатами «стрес-тестів» розроблено заходи, що забезпечують альтернативне охолодження та відведення тепла на енергоблоках з РУ типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Для ВВЕР-1000 заплановано забезпечення альтернативного підживлення ПГ за допомогою мобільних насосних установок від доступних джерел води, а також шляхом альтернативних способів використання штатних систем (злив води з деаераторів турбінного відділення).

Для енергоблоків з ВВЕР-440 для забезпечення альтернативного охолодження передбачено використання додаткової системи аварійної живильної води (ДСАЖВ), яка була введена в експлуатацію в 2010 році (р.1.1.2 R та 7.1 Національного звіту України). Система резервує роботу існуючих систем підживлення ПГ (основної, додаткової та аварійної систем живильної води) та захищена від зовнішніх екстремальних впливів (в тому числі і сейсмічних). Для підживлення баків ДСАЖВ при тривалому повному знеструмленні передбачено використання мобільної насосної установки.

Заходи: п.5,6 табл.1.1

## Підвищення можливостей електропостачання змінного струму (15)

При виконанні «стрес-тестів» для всіх енергоблоків АЕС виконано аналіз можливості забезпечення електропостачання від зовнішніх та станційних джерел (ТЕС, ГЕС, відкритих розподільчих пристроїв, високовольтних ліній та інших) та наявність відповідних програм підключення.

Для забезпечення електропостачання у випадку екстремальних впливів, які можуть призвести до тривалого повного знеструмлення, для кожного енергоблоку передбачено використання окремих мобільних дизель-генераторів 0.4 кВ та 6.0 кВ для забезпечення роботи як найменше однієї секції аварійного електропостачання.

Заходи: п.7,8 табл.1.1

## Підвищення можливостей живлення постійного струму (16)

Існуючі інструкції з ліквідації аварій на енергоблоках АЕС передбачають дії з подовження роботи акумуляторних батарей за рахунок переведення деякого некритичного обладнання з роботи в автоматичному режимі в режим дистанційного керування.

На випадок тривалого повного знеструмлення передбачено відновлення живлення АБП, ЩПТ та підзарядки акумуляторних батарей від секцій 0.4 кВ, які підключено до МДГ 0.4 кВ.

Заходи: п.7,8 табл.1.1

## Оперативні та підготовчі заходи (17)

На всіх майданчиках АЕС для кожного ДГ забезпечується запас дизельного палива на 7 діб, а час проектної необслуговуваної роботи ДГ в аварійному режимі складає 250 годин.

У разі відмови або неможливості використання штатних ДГ, передбачені заходи по забезпеченню майданчиків АЕС мобільними насосними установками і мобільними дизель-генераторами (див. (14) та (15)). Додатково планується розробити заходи щодо їх дозаправки при необхідності тривалої роботи.

Для забезпечення додатковим паливом, доступу мобільних установок до місць підключення в умовах можливих руйнувань на майданчиках АЕС внаслідок екстремальних впливів передбачені інженерні машини для розчищення захаращених під'їзних шляхів. В той же час їх достатність при численних руйнуваннях інфраструктури та маршрути проходження планується переглянути при розробці/перегляді КУВА.

Заходи: п.5,6,7,8,9,10,16 табл.1.1

## Вимірювальні засоби та моніторинг (18)

В рамках К(з)ППБ реалізуються заходи щодо забезпечення аварійного та післяаварійного контролю параметрів енергоблоків. Виконується встановлення додаткових вимірювальних засобів (рівень теплоносія в реакторі, концентрація водню в ГО та інші) та поліпшення існуючих (розширення діапазону вимірювання). Впроваджується система аварійного та після аварійного моніторингу з метою забезпечення оперативного персоналу й групи інженерно-технічної підтримки штабу керівника аварійних робіт необхідною, достатньою та достовірною інформацією про стан критичних функцій безпеки та ефективність захисних бар'єрів під час і після проектних і запроектних аварій (включаючи важкі), яка має використовуватися для переведення реакторної установки в контрольований стабільний стан і виконання заходів, передбачених аварійним планом для зм'якшення наслідків аварії.

Окрім цього передбачено виконання заходів з забезпечення контролю критичних параметрів при тривалому знеструмленні (електропостачання від МДГ).

Заходи: п.11,7,8 табл.1.1

## Поліпшення у стані зупину реактору (19)

Для управління аваріями, що виникли в стані зупину реактору для всіх енергоблоків АЕС в рамках К(з)ППБ передбачена розробка додаткової аварійної документації - інструкцій з ліквідації аварій та керівництв з управління важкими аваріями, що можуть виникнути при роботі енергоблоку на знижених рівнях потужності та стані зупину.

Заходи: п.12,16 табл.1.1

## Ущільнення головних циркуляційних насосів (20)

Ущільнення головних циркуляційних насосів ВВЕР-1000 забезпечують виконання своїх функцій при повному знеструмленні протягом доби (експериментальні дані, випробування на стенді, Санкт-Петербург, Росія).

З метою врахування рекомендацій партнерської перевірки «стрес-тестів» АЕС України передбачене виконання аналізу можливості та необхідності додаткового підживлення першого контуру при більш тривалому часі знеструмлення (з урахуванням інших заходів, передбачених для управління аварією з повним знеструмленням).

Заходи: п.13 табл.1.1

## Забезпечення вентиляції у разі втрати живлення (21)

В рамках розробки детальної протиаварійної стратегії на випадок тривалого повного знеструмлення передбачається живлення одного каналу системи безпеки (включаючи забезпечуючі системи вентиляції) від мобільного ДГ 6 кВ.

Поліпшення життєзабезпечення основного і резервного блочних щитів управління на тривалий термін після повної втрати електропостачання (22)

В рамках К(з)ППБ реалізуються заходи, направлені на поліпшення життєзабезпечення основного і резервного блочних щитів управління (модернізація системи кондиціювання БЩУ та РЩУ – встановлення кондиціонерів, кваліфікованих на «жорсткі» умови та сейсмічні впливи; для енергоблоків з РУ ВВЕР-440 В-213 передбачено встановлення йодних фільтрів).

Додатково, при реалізації заходів з забезпечення електропостачання від МДГ в умовах тривалого повного знеструмлення передбачена розробка переліку критичних споживачів, в тому числі важливих з точки зору забезпечення життєдіяльності БЩУ і РЩУ.

Заходи: п.14,15,7,8 табл.1.1

## Поліпшення надійності басейнів витримки відпрацьованого палива (23)

З метою підвищення ефективності дій персоналу у випадках аварій на БВ виконується розробка та впровадження аварійних інструкцій по відношенню до БВ, а також КУВА по відношенню до аварій в БВ.

За результатами «стрес-тестів» в заплановано реалізацію додаткових заходів, що забезпечують підживлення басейну витримки (БВ) на енергоблоках з ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 на випадок повного знеструмлення від мобільних насосних установок.

Заходи: п.5,12,16 табл.1.1

## Поліпшення розділення і незалежності систем безпеки (24)

Додатково до проектних рішень, які базуються на реалізації принципів незалежності, резервування, використанні пасивних та активних систем, передбачено резервування систем, які виконують функції аварійного підживлення ПГ, БВ, аварійного електропостачання з застосуванням мобільних насосних установок та мобільних дизель-генераторів - див. (14) (15) та (23).

Також, за результатами «стрес-тестів» розроблено заходи з забезпечення аварійного водопостачання критичних відповідальних споживачів технічної води групи «А» з використанням мобільних насосних установок.

Заходи: п.5,6,7,8,9,10 табл.1.1

## Підвищення надійності забезпечення споживачів електропостачання постійного струму та інструментального повітря. Підтвердження наявності доступу до критичного обладнання (25)

Аналіз стану арматур при знеструмленні та розробку відповідних дій щодо управління арматурою виконано в рамках робіт з підготовки та впровадження СОАІ. Додатково, за результатами «стрес-тестів», розроблено заходи з удосконалення джерел постійного струму та забезпечення працездатності критичних арматур у випадку знеструмлення (в тому числі і арматур з пневмоприводом) – див. (15) та (16).

Наявність доступу до критичного обладнання в умовах повного знеструмлення має бути підтверджено при валідації керівництв з управління важкими аваріями.

Заходи: п.7,8,12,16 табл.1.1

## Забезпечення мобільними установками та їх належне зберігання (26)

Зміцнення, захист систем від зовнішніх впливів (27)

За результатами «стрес-тестів» розроблено заходи, які передбачають використання мобільних дизель-генераторів та мобільних насосних установок для забезпечення альтернативного аварійного електроживлення, підживлення ПГ, БВ, та подачу охолоджувальної технічної води для критичного обладнання. Місця зберігання, встановлення, підключення до систем енергоблоку, джерел води, шляхів доставки та наявний час введення мобільних пристроїв в роботу визначаються для кожного енергоблоку окремо з урахуванням специфіки майданчику та енергоблоку, а також можливих екстремальних впливів (підвищені вимоги з сейсмостійкості).

Заходи: п.5,6,7,8,9,10 табл.1.1

## Поліпшення можливості реагування на декілька аварій на майданчику АЕС (28)

За результатами «стрес-тестів» розроблено заходи, які передбачають використання окремих мобільних дизель-генераторів та мобільних насосних установок для забезпечення альтернативного аварійного електроживлення, підживлення ПГ, БВ, та подачу охолоджувальної технічної води для критичного обладнання для кожного з енергоблоків. Також передбачено вдосконалення КУВА з урахуванням можливості виникнення декількох аварій на майданчику АЕС.

Заходи: п.5,6,7,8,9,10,16 табл.1.1

## Інспектування обладнання і навчальних програм (29)

Відповідно до діючих в Україні нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки впровадження всіх модифікацій конструкцій, систем та елементів, важливих для безпеки, передбачає внесення необхідних змін в експлуатаційну та аварійну документацію; забезпечення необхідного навчання персоналу; розробку та узгодження із Держатомрегулювання України програм необхідних випробувань, як на заводі-виробнику обладнання, так і на АЕС під час введення в дослідну та промислову експлуатацію (участь представника Держатомрегулювання України в зазначених випробуваннях є обов’язковою).

Заходи, розроблені за результатами «стрес-тестів», не є виключенням і будуть реалізовуватись у відповідності до вимог діючих нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки України.

Додаткові заходи не передбачені.

## Подальші дослідження, що пов’язані із невизначеностями (30)

При розробці заходів за результатами «стрес-тестів» передбачено виконання додаткових досліджень:

- Додаткові дослідження щодо цілісності басейну витримки у випадках кипіння або зовнішнього впливу

Басейн витримки складається з металевої оболонки, розміщеної в залізобетонних огороджувальних конструкціях, що забезпечує її захищеність від зовнішніх впливів. Дії персоналу у випадку аварій на БВ розглядаються при розробці та обґрунтуванні інструкцій з ліквідації аварій на БВ та КУВА БВ.

- Додаткові дослідження для підтвердження працездатності систем, необхідних при повному знеструмленні

В рамках розробки детальної протиаварійної стратегії на випадок тривалого повного знеструмлення передбачено задіяти мобільні ДГ для забезпечення підживлення БВ.

- Додаткові дослідження для підтвердження можливості здійснення протиаварійних дій у випадку масштабних руйнувань

Передбачено розгляд факторів, що ускладнюють управління важкими аваріями (руйнування інфраструктури, одночасні аварії на декількох енергоблоках та інших промислових установках, і т.ін.) при розробці/перегляді КУВА - див. (34, 35).

## Розділ 3. Управління важкими аваріями

Референті рівні WENRA (31)

Держатомрегулювання України приймає участь у діяльності WENRA в якості спостерігача із 2009 року. Документи WENRA на рівні із стандартами МАГАТЕ та іншими міжнародними публікаціями приймаються до уваги при розробці нових нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки. Держатомрегулювання України запланована діяльність щодо виконання самооцінки та розробки відповідного плану дій щодо гармонізації національних документів з референтними рівнями WENRA. Виконання комплексної гармонізації із референтними рівнями WENRA заплановано в рамках реалізації проекту INSC U3.01/10 за підтримки європейських консультантів.

Восени 2013 року в Україні планується проведення щорічної пленарної сесії WENRA.

Заходи: п.26 табл.1.1

- Управління концентрацією водню

На енергоблоках №1,2 РАЕС (В-213), №4 РАЕС та №2 ХАЕС (В-320) встановлені пасивні автокатолітичні рекомбінатори водню (ПАР) в кількості, достатній для проектних аварій. В рамках К(з)ППБ планується встановлення ПАР з розрахунку на швидкість та кількість водню, що генерується при важких аваріях по відношенню до активної зони реактору. Також заплановано врахувати водень, що генерується в БВ. Розроблені концептуальні технічні рішення для всіх типів РУ щодо реалізації заходу з управління концентрацією водню в захисній оболонці.

Заходи: п.19 табл.1.1

- Моніторинг концентрації водню

Впроваджується система моніторингу концентрації водню. Для оцінки можливості горіння та/чи детонації водню передбачається контроль 3-х основних параметрів суміші: концентрація водню, кисню та водяної пари. Дані вимірювання передаються на БЩУ/РЩУ та кризові центри в складі системи поставарійного моніторингу. Дані вимірювань враховуються при виборі та реалізації стратегій з управління важкими аваріями згідно КУВА.

Заходи: п.18,11 табл.1.1

- Зниження тиску першого контуру при важких аваріях

Зниження тиску першого контуру при важких аваріях здійснюється шляхом скидання тиску через ІПУ КД. На всіх енергоблоках АЕС виконана заміна ІПУ КД на запобіжні клапани, що кваліфіковані на роботу в режимі Feed&Bleed. Відповідні дії передбачаються керівництвами з управління важкими аваріями.

Підтвердження працездатності обладнання для зниження тиску в першому контурі здійснюється в складі робіт із кваліфікації обладнання, задіяного при управлінні важкими аваріями.

Заходи: п.22 табл.1.1

- Захист ГО від переопресовки

До проведення «стрес-тестів» Держатомрегулюванням України встановлена вимога щодо впровадження на енергоблоках ВВЕР-1000 системи фільтрованого скиду тиску із ГО (р.7.3 Національного звіту України). Розроблені концептуальні технічні рішення, які передбачають виконання аналізу можливості використання наявних проектних можливостей та впровадження окремої системи. Передбачається можливість роботи системи при повному знеструмленні, забезпечення водневої безпеки по тракту системи, а також врахування радіаційних наслідків при скиданні парогазової суміші. Для ВВЕР-440 на першому етапі виконується оцінка необхідності впровадження системи з урахуванням проектних особливостей типу енергоблоку.

Заходи: п.20 табл.1.1

- Стабілізація розплаву

Планується реалізація заходів щодо стабілізації розплаву на енергоблоках з ВВЕР-440 та ВВЕР-1000, розроблені відповідні концептуальні технічні рішення. Для енергоблоків з ВВЕР-440 стратегії направлені на утримання розплаву в корпусі реактора, розглядаються рішення щодо зовнішнього охолодження корпусу реактору. Для ВВЕР-1000 заходи направлені на утримання розплаву в межах ГО, наприклад, розглядається заповнення каналів іонізаційних камер тугоплавким матеріалом, розстилання розплаву в бетонній шахті реактора.

Заходи: п.17, 21 табл.1.1

## Технічні заходи з управління важкими аваріям (32)

В рамках розробки КУВА визначені стратегії з управління важкими аваріями: підживлення першого контуру, зниження тиску в першому контурі, підживлення ПГ, зниження тиску в ПГ, вприск в ГО, управління концентрацією водню в ГО, скидання тиску із ГО, охолодження розплаву.

Для реалізації стратегій в доповнення до штатного обладнання заплановано впровадження додаткових систем: ПАР, скидання тиску із ГО, заходи щодо утримання розплаву в корпусі реактору та шахті реактору.

Заплановано заходи з кваліфікації обладнання, що задіяне для управління важкими аваріями, в умовах, що виникають при важких аваріях.

Заходи: п.17-22 табл.1.1

## Перевірка заходів з управління важкими аваріями при екстремальних впливах (33)

Для штатного обладнання, задіяного для реалізації стратегій з управління важкими аваріями, заплановане виконання його кваліфікації на умови, що виникають при важких аваріях та при екстремальних впливах. Для нових систем з управління важкими аваріями встановлюється обладнання, яке має бути розраховане на умови важких аварій та зовнішніх екстремальних впливів (вплив землетрусу).

Заходи: п.22,1,2,5-11 табл.1.1

## Вдосконалення КУВА (34, 35)

Перегляд КУВА буде здійснюватися на постійній основі, в першу чергу для врахування уточнених характеристик систем та обладання, впроваджених для управління важкими аваріями. При перегляді КУВА передбачається уточнення аналітичного та технічного обґрунтування КУВА, а також додаткова перевірка ефективності комплексу стратегій з управління важкими аваріями з урахуванням реалізованих заходів.

## Валідація КУВА (35, 36)

Валідація КУВА є невід’ємною частиною робіт із розробки та впровадження КУВА (п.16 табл.1.1). Валідація розроблених КУВА для пілотних енергоблоків виконана шляхом аудіторного методу («table top» method). Для валідації КУВА були сформовані дві робочі групи з персоналу БЩУ та групи інженерної підтримки. Сценарії для валідації вибрані таким чином, щоб охопити всі керівництва з управління важкими аваріями та розглянути різну конфігурацію доступного обладнання. Після впровадження додаткових заходів з управління важкими аваріями планується виконати повторну валідацію КУВА в частині внесених змін.

Додаткових заходів не передбачено

## Протиаварійні тренування з управління важкими аваріями (35, 37)

ДП НАЕК «Енергоатом» розробляються та реалізуються програми протиаварійних тренувань для відпрацювання дій персоналу в аварійних ситуаціях. Програми формуються таким чином, щоб забезпечити щорічну перевірку в ході тренувань всіх елементів, аварійного плану АЕС та плану аварійного реагування ДП НАЭК «Енергоатом». Один раз на 3 роки на АЕС проводиться спільне загальностанційне протиаварійне тренування, станційні тренування проводяться раз на рік, протиаварійні тренування аварійних груп та бригад 1 раз на квартал.

З урахуванням аварії на АЕС Фукусіма-Даічі на всіх майданчиках АЕС проведені спеціальні протиаварійні тренування по сценаріям, викликаним зовнішніми природними впливами (додатково див. р.7.4).

Додаткових заходів не передбачено

## Навчання управлінню важкими аваріями (38)

В структурі АЕС передбачені навчально-тренувальні центри, оснащені технічними засобами навчання, в тому числі повномасштабними тренажерами (ПМТ), необхідні для підготовки, підтримання кваліфікації та перепідготовки персоналу. В складі робіт із впровадження КУВА передбачається навчання персоналу АЕС щодо стратегій управління важкими аваріями, структурі та діям згідно КУВА. Навчання проводиться для персоналу групи інженерної підтримки, оперативного персоналу БЩУ, інструкторів тренувального центру. В січні 2013 року на майданчику ЮУАЕС проведено перший етап навчання КУВА для персоналу ГІП та інструкторів навчально-технічного центру.

Додатково слід відмітити, що експлуатуюча організація постійно вдосконалює повномаштабні тренажери енергоблоків АЕС у відповідності до галузевої програми модернізації ПМТ на 2011–2015 рр. (ПМ-Д.0.06.344-10). Наразі виконуються роботи щодо вдоксоналення ПМТ енергоблоку № 3 ЮУАЕС (заміна головного моделюючого копьютера, новітня технологія моделювання першого контуру, трьохвимірна модель активної зони, моделювання важких аварій та інш.).

Додаткових заходів не передбачено

## Розширення КУВА на всі експлуатаційні стани (39)

Для всіх проектів РУ (В-213, В-320 та В-302/338) в 2012 році розроблені КУВА для номінального рівня потужності РУ. Планується розробка КУВА для роботи енергоблоків на знижених рівнях потужності та для стану останов РУ, а також для БВ. При розробці КУВА враховується взаємний вплив активної зони та БВ.

Заходи: п.16 табл.1.1

## Вдосконалення зв’язку (40)

Між кризовими центрами АЕС, БЩУ, РЩУ енергоблоків, ЦЩУ, щитами контролю радіаційної безпеки, пультом АСКРО забезпечений резервований зв'язок. Для забезпечення надійного зв’язку між кризовими центрами та аварійними групами та бригадами АЕС, що виконують роботи в приміщеннях, на майданчику АЕС та за її межами, організований радіозв’язок. АЕС забезпечує резервований зв'язок кризових центрів з експлуатуючою організацією, органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, органом державного управління у сфері використання ядерної енергії, уповноваженим органом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення державної адміністрації області, до якої належить зона спостереження АЕС, виконавчим органом міської ради пристанційного населеного пункту.

Достатність засобів систем зв’язку в тому числі в умовах повного знеструмлення перевіряється при проведенні проти аварійних тренувань.

В частині передачі даних до кризових центрів в умовах важких аварій захід реалізується в складі робіт із впровадження системи пост-аварійного моніторингу (ПАМС).

Заходи: п.11 табл.1.1

## Наявність водню в інших приміщеннях (41)

Питання водневої безпеки проаналізоване в рамках оцінки вразливості енергоблоків в умовах важких аварій та обґрунтування стратегій з управління важкими аваріями, а також при проведенні «стрес-тестів». Генерація водню в умовах важкої аварії можлива по відношенню до реактору та басейну витримки. При реалізації заходів з управління концентрацією водню враховується кількість та динаміка утворення водню із реактору та басейну витримки, приймаючи до уваги заходи із управління важкими аваріями.

В керівництвах з управління важкими аваріями для різних станів РУ (в тому числі для станів зупину із нещільним контайментом) та БВ передбачаються стратегії для забезпечення водневої безпеки.

При реалізації заходу щодо фільтруємого скидання тиску із ГО вживаються заходи для запобігання горіння та вибухів водню при скиданні парогазової суміші.

Заходи: п.16, 18, 19, 20 табл.1.1

## Поводження із великими обсягами радіоактивної води (42)

Планується детально опрацювати питання та розробити концептуальні рішення щодо поводження із великими обсягами радіоактивної води. При розробці концептуальних рішень передбачається виконати оцінку можливих обсягів радіоактивної води, проаналізувати продуктивність наявної системи упарювання та кількість бочок для герметизації кубового залишку і місця для зберігання (при необхідності створити додатковий резерв), оцінити достатність засобів контролю активності води та заходів для запобігання забруднення ґрунтових вод та ін.

Заходи: п.23 табл.1.1

## Радіаційний захист (43)

При плануванні та реалізації протиаварійних заходів враховується можлива доза опромінення та радіоактивне забруднення на майданчику АЕС. Для радіаційного захисту персоналу, що задіяний в управлінні аваріями, розроблений комплекс організаційно-технічних заходів (визначення режимів захисту персоналу, своєчасне вжиття контрзаходів, проведення радіаційної розвідки, проведення дозиметричного контролю, забезпечення аварійного персоналу профілактичними протипроменевими засобами, використання засобів радіаційного захисту та ін.).

Додаткових заходів не передбачено

## Внутрішній кризовий центр (44)

Внутрішній кризовий центр обладнаний системами, що забезпечують його живучість та функціональність при нормальній експлуатації та аваріях, включаючи захист від радіаційного та хімічного впливів, пожеж та задимлення, забезпечення вентиляції та кондиціювання та ін. в тому числі в умовах повного знеструмлення АЕС (автономні дизель-генератори). В разі відмови внутрішнього кризового центру для всіх майданчиків АЕС створені зовнішні кризові центри.

Передбачені додаткові заходи щодо оцінки сейсмостійкості споруд та систем внутрішнього кризового центру, а також його живучості при важких аваріях.

Заходи: п.24 табл.1.1

## Підтримка оператора (45)

Підтримка аварійної АЕС при управлінні важкими аваріями здійснюється в складі системи аварійної готовності та реагування ДП НАЕК «Енергоатом». Порядок дій встановлений в Плані аварійного реагування дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» та Аварійних планах АЕС. В Плані аварійного реагування передбачено надання підтримки аварійній АЕС шляхом мобілізації ресурсів експлуатуючої організації, включаючи ресурси інших АЕС, ВП «Аварійно-технічний центр» та ВП «АтомРемонтСервіс». За кожною АЕС закріплені підрозділи ДСНС, МВД, Міноборони, МОЗ із особовим складом та технічними засобами, які за запитом керівництва АЕС прибувають для здійснення підтримки та діють на майданчику АЕС та в санітарно-захисній зоні.

Додаткових заходів не передбачено

## Імовірнісний аналіз безпеки 2-го рівня (46)

У 2005-2010 роках для всіх енергоблоків АЕС розроблений імовірнісний аналіз безпеки 2-го рівня при роботі енергоблоку на номінальному рівні потужності по відношенню до активної зони для внутрішніх ініціаторів. Для енергоблоку №5 ЗАЕС розроблений ІАБ-2 на номінальному та зниженому рівні потужності, для енергоблоку №1 ЗАЕС розроблений ІАБ-2 по відношенню до всіх експлуатаційних станів, зовнішніх та внутрішніх подій, активної зони та БВ. Виконуюються роботи із розширення обсягу ІАБ-2 для всіх енергоблоків АЕС. У відповідності до вимог нормативних документів імовірнісні оцінки використовуються у комбінації із детерміністичними оцінками.

Заходи: п.3 табл.1.1

## Дослідження важких аварій (47)

В рамках робіт з аналізу вразливості АЕС в умовах важких аварій виконано аналіз основних аварійних феноменів важких аварій та виконані попередні оцінки ефективності стратегій з управління важкими аваріями. Планується виконання досліджень аварійних феноменів важких аварій на основі доступних експериментальних даних та даних аварії на АЕС Фукусіма-Даічі, використання нових версій розрахункових кодів, вдосконалення розрахункових моделей та підходів для аналізу важких аварій з урахуванням новітніх міжнародних досліджень.

Заходи: п.25 табл.1.1

# Частина ІІ. Врахування ключових питань Екстраординарної наради країн-учасниць Конвенції про ядерну безпеку (CNS EOM)

## Розділ 4. Національні організації

Перегляд та внесення змін в акти ядерного законодавства, нормативно-правові документи, інструкції (101).

• У випадку, коли Регулюючий орган складається з більш ніж однієї організації, важливо забезпечити їх ефективну координацію.

• Акцент на необхідності проведення комплексної періодичної оцінки безпеки із використанням сучасних методів оцінки.

• Нагадати країнам партнерам (CP), що національна система забезпечення безпеки включає Регулюючий орган, організацію технічної підтримки та експлуатуючі організації.

- Широке залучення експлуатуючих організацій, регулюючого органу та організації технічної підтримки до різних мережевих об’єднань з питань безпеки суттєво їх посилить.

Відповідно до законодавства України Державна інспекція ядерного регулювання України є єдиним органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

З метою посилення інституційної стабільності, ефективності та незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом законодавчого закріплення його статусу, як державного колегіального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, Держатомрегулювання України був розроблений проект Закону України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії». Верховна Рада України 18 жовтня 2011 року прийняла законопроект за основу (у першому читанні). В даний час парламентськими комітетами Верховної Ради України здійснюється підготовка законопроекту до повторного розгляду (2-е читання).

Держатомрегулювання України має дві організації науково-технічної підтримки: Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) та Державний центр регулювання якості поставок та послуг (ДП « Держцентрякості»).

Урядом призначаються експлуатуючі організації (оператори), оператором діючих українських АЕС є Національна атомна енергогенеруюча компанія ДП НАЕК «Енергоатом», Чорнобильської АЕС – Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

Необхідність проведення періодичної переоцінки безпеки (кожні 10 років або на вимогу Держатомрегулювання України) встановлена законодавством України. При цьому використання сучасних методів оцінки передбачене нормативними документами Держатомрегулювання України.

Міжнародне співробітництво України в сфері мирного використання атомної енергії та забезпечення ядерної та радіаційної безпеки здійснюється з метою досягнення світових стандартів забезпечення безпечної експлуатації ядерних енергоблоків на всіх етапах їх життєвого циклу на підставі багатосторонніх міжнародних договорів та угод.

Багатостороннє міжнародне співробітництво здійснюється в рамках міжнародних організацій, членом яких є Україна, багатосторонніх міжнародних договорів, угод, конвенцій, які уклала чи до яких приєдналася України.

Держатомрегулювання України з 1994 року представляє Україну у роботі Форуму регуляторів, що експлуатують реактори типу ВВЕР. Україна, як країна на території якої експлуатуються АЕС з реакторами типу ВВЕР, бере активну участь в щорічних засіданнях керівників регулюючих органів та засіданнях робочих груп, які функціонують в рамках Форуму для обміну спільно важливою інформацією та напрацьованим досвідом у сфері ядерної безпеки для реакторів типу ВВЕР та прийняттю спільних рішень з питань пов’язаних з безпекою АЕС.

З 2009 року Україна розпочала свою діяльність в якості спостерігача в Західноєвропейській асоціації регулюючих органів (WENRA). Представники Держатомрегулювання України беруть активну участь у пленарних засіданнях керівників європейських регулюючих органів та засіданнях робочих груп по обміну досвідом та вивчення кращої міжнародної практики з питань ядерної та радіаційної безпеки та гармонізації регулюючих вимог з безпеки АЕС.

Разом з регулюючим органом в міжнародних інституціях Україну представляє ДНТЦ ЯРБ активно приймаючи участь з 2010р. в роботі Європейської асоціації організацій технічної безпеки ETSON в статусі асоційованого члена.

На рівні експлуатуючих організацій у Всесвітній асоціації операторів АЕС (WANO) участь України забезпечується Державним підприємством НАЕК «Енергоатом».

ДП НАЕК «Енергоатом» з 2005 року також бере участь в статусі асоційованого члену, а з 2007 року в статусі повноправного учасника у роботі Міжнародної групи EUR (European Utility Requirement) головною метою діяльності якої є підготовка технічних вимог до проектів нових АЕС з легководними реакторними установками покоління ІІІ і ІІІ + для подальшого розвитку ядерної енергетики в Європі.

Заходи: Забезпечення подальшої активної участі України у роботі міжнародних об’єднань регулюючим органом, організацією технічної підтримки та експлуатуючою організацією

Зміни функцій та сфер відповідальності Регулюючого органу (102).

• Ефективна незалежність Регулюючого органу є основою, включаючи наступні аспекти:

- прозорість в інформуванні громадськості про прийняті регулюючі рішення;

- компетентний персонал та його достатня кількість;

- відповідні юридичні повноваження (наприклад – припиняти експлуатацію);

- фінансові ресурси.

Незалежність регулюючого органу та юридичні повноваження. Відповідно до законодавства України орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки є незалежними від державних органів, установ і посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, та має відповідні юридичні повноваження (наприклад, застосування фінансових санкцій до підприємств, установ, організацій та підприємців; обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію; притягати до відповідальності осіб, винних у порушення законодавства та вимог з ядерної та радіаційної безпеки).

Прозорість. Громадськість постійно інформується про прийняті регулюючі рішення шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Держатомрегулювання України http://www.snrc.gov.ua, а також залучається до публічного обговорення проектів нормативно-правових актів та до участі у засіданнях Колегії Держатомрегулювання України. При Держатомрегулювання України на постійній основі функціонує виборний колегіально-дорадчий орган - Громадська рада, який створений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Держатомрегулювання України, налагодження ефективної взаємодії Держатомрегулювання України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в сфері використання ядерної енергії.

Комплектація компетентним персоналом. В результаті проведення адміністративної реформи 2010 року чисельність працівників Держатомрегулювання України була скорочена на 20 відсотків. Досвід роботи в умовах скороченої чисельності вказує на неможливість виконання в повному обсязі покладених завдань і функцій без збільшення кількості штатних одиниць працівників.

З метою відновлення дієздатності Держатомрегулювання України, як органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки України, було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення штатної чисельності Держатомрегулювання України. На даний час проект постанови Кабінету Міністрів України проходить погодження у заінтересованих органах. Прийняття вказаної постанови Кабінету Міністрів України дозволить покращити кількісний та якісний склад персоналу Держатомрегулювання України, підвищити його компетентність.

Фінансові ресурси. Держатомрегулювання України здійснює свою діяльність в умовах край недостатнього забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та людськими ресурсами. Щороку при підготовці проекту державного бюджету на наступний рік та щорічно протягом року, з метою забезпечення успішного виконання покладених завдань і функцій, Держатомрегулюванням України подається бюджетний запит з розрахунками та обґрунтуваннями щодо збільшення обсягів фінансування.

Важливо організувати проведення місій IRRS (103), а також:

• ефективно впроваджувати їх рекомендації;

• робити надані рекомендації та шляхи їх реалізації доступними для громадськості;

• організовувати проведення пост-місій.

Держатомрегулювання України активно використовує місію МАГАТЕ IRRS в якості інструменту для оцінки ефективності системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема Україна одна із перших країн-членів МАГАТЕ прийняла повномасштабну місію IRRS (червень 2008р.). З метою належного врахування рекомендацій та пропозицій місії Держатомрегулюванням України разом із іншими центральними органами виконавчої влади розроблений «План заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» (IRRS)» (далі - План заходів), який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.08 за №1307-р.

Відповідно до зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України Держатомрегулювання України разом з іншими центральними органами виконавчої влади систематично (два рази на рік) звітує перед Урядом України про стан виконання кожного із заходів Плану. Стан імплементації рекомендацій та пропозицій місії IRRS регулярно розглядаються на засіданнях Колегії Держатомрегулювання України із залученням громадськості.

З метою перевірки ефективності імплементації результатів місії IRRS в листопаді 2010 року в Україні була проведена пост-місія МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» (IRRS follow-up).

Наступну місію IRRS заплановано провести у 2017-2018 роках. В 2014 році заплановано проведення самооцінки системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки із використанням нового інструментарію МАГАТЕ (Self-Assessment of Regulatory Infrustructure for Safety - SARIS).

Заходи: п.27 табл.1.1

Перегляд та покращення ряду аспектів Національного плану з аварійної готовності та реагування (EP&R) (104)

• Як належним образом здійснювати:

- залучення організацій на усіх рівнях, в тому числі на міністерському;

- опрацювання сценаріїв про аварійні ситуації одночасно на декількох майданчиках;

• Як відпрацьовувати залучення персоналу в умовах потенційної тяжкої аварії.

• Група швидкого втручання для надання підтримки на майданчику.

• Визначення розміру зони аварійного планування (EPZ), який не є постійним.

• Укладання транскордонних домовленостей слід обміркувати та забезпечити реалізацію.

• Залучення регіональних центрів для надання підтримки майданчикам.

• Навчання громадськості та медіа питанням аварійної готовності (напр., дози радіації та їх наслідки).

Національний план аварійної готовності та реагування (в Україні цей документ має назву «План реагування на радіаційні аварії, НП-306.5.01/3.083-2004») підлягає перегляду на регулярній основі - 1 раз на 5 років. Документом встановлюються вимоги до аварійного планування, розподілу повноважень з реагування на радіаційні аварії між об’єктами, місцевими та центральними органами виконавчої влади, проведенню протиаварійних тренувань. В даний час діючою є редакція 2010 року, термін наступного перегляду – 2015 рік. У новій редакції плану будуть враховані зміни у законодавчій базі, структурі реагуючих органів.

Детальний опис системи готовності та реагування, а також питання залучення організацій на всіх рівнях (в тому числі міністерському), наведені в п.6.1.1 Частини 1 та 6.1.6 Частини 2 Національного звіту України.

На базі нещодавно реорганізованого МНС України планується створення Центра прогнозування наслідків радіаційних аварій, який буде забезпечувати оперативний аналіз отриманих оцінок та прогнозів, надавати консультативну допомогу персоналу кризового центру ДП НАЕК «Енергоатом» та інших організацій, що беруть участь у аварійному реагуванні у випадку аварії на АЕС.

Розроблений та затверджений «Порядок проведення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у випадку виникнення радіаційної аварії» НП 306.1.174-2011 (наказ Держатомрегулювання України від 08.11.2011 за №154, зареєстрований у Мінюсті України 25.11.2011 за №1353/20091).

Розроблені та затверджені «Вимоги до визначення розмірів та границь зони спостереження АЕС» НП 306.2.173-2011 (Наказ Держатомрегулювання України від 07.11.2011 за №153/766, зареєстрований у Мінюсті України 24.11.2011 за №1343/20081).

Україна бере участь у проекті створення єдиного Регіонального Кризового Центру для АЕС з реакторами типу ВВЕР на базі Кризового Центру ВАТ «Концерн Росенергоатом» для підтримки прийняття рішень у разі важкої аварії (спільно з усіма експлуатуючими організаціями Московського центру ВАО АЕС).

Ведуться роботи у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 58-р «Про затвердження плану заходів з проведення просвітницької роботи з населенням, яке мешкає в зонах спостереження атомних електростанцій».

Додаткові заходи не передбачені

Відкритість, прозорість та інформування про покращення (105):

• взаємодія із зацікавленими сторонами є тривалим процесом і не лише у випадку аварійної ситуації;

• активне залучення зацікавлених сторін в процес прийняття рішень будує громадську довіру;

• міжнародне двостороннє співробітництво може стати вигідним (напр. спільні регулюючі інспекції);

• слід також враховувати необхідність забезпечення належного балансу зрозумілої та доступної інформації, наданої спеціальним групам та загальному населенню;

• слід посилити прозорість діяльності експлуатуючої організації.

Держатомрегулювання України проводить активний діалог з громадськістю у відповідності до Комунікаційного плану Інспекції з урахуванням зовнішніх відкликів суспільства щодо стану ядерної та радіаційної безпеки.

На веб-сайт Держатомрегулювання України (http://www.snrc.gov.ua) оперативно розміщується (укр., англ. та рос. мовами) актуальна інформація. З 2012 року розпочата активна підтримка сторінки Держатомрегулювання України в соціальній мережі Facebook.

У звітах місій IRRS МАГАТЕ в Україну 2008 року зазначено, що досвід Інспекції щодо регулярного проведення (двічі на місяць) «гарячих» прямих телефонних ліній керівництва Держатомрегулювання, створення та робота Громадської ради при Держатомрегулювання України для забезпечення прозорості прийняття рішень був визнаний як «гарна практика» України.

З метою реалізації права громадянського суспільства з підготовки та прийнятті рішень з питань ядерної та радіаційної безпеки прийняттю важливого рішення обов‘язково передує його обговорення із зацікавленими сторонами у форматі електронних консультацій на веб-сайті або/та проведення відкритих засідань Колегії Держатомрегулювання України із запрошенням всіх зацікавлених сторін.

З метою забезпечення належного розповсюдження зрозумілої та доступної інформації, наданої спеціальним групам та загальному населенню Держатомрегулювання України розповсюджує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки, прес-релізи та організовує семінари для різних цілових груп – громадськості, професіоналів, інших органів виконавчої влади тощо.

Позорість діяльності експлуатуючої організації. ДП НАЕК «Енергоатом» проводиться активна робота з висвітлення найважливіших подій і рішень з питань формування та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, стану безпеки на атомних електростанціях, престижу праці атомників. Відповідальним підрозділом за реалізацію єдиної інформаційної політики Компанії визначено прес-центр, який координує діяльність інформаційних служб ВП «ХАЕС», ВП «РАЕС», ВП «ЗАЕС», ВП «ЮУАЕС», ВП «АПІ».

Взаємодія зі ЗМІ здійснюється шляхом проведення прес-конференцій, розміщення публікацій у друкованих та електронних ЗМІ, виступів керівництва Компанії на телебаченні та радіо, наповнення офіційного веб-сайту, проведення інформаційно-просвітницьких заходів. Для забезпечення постійного двостороннього зв’язку ДП НАЕК «Енергоатмо» проводить щоденний моніторинг публікацій у ЗМІ (інтернет, телебачення, радіо, друковані засоби — не лише центральні, а й регіональні), що дозволяє Компанії оперативно реагувати на зауваження громадськості та ЗМІ.

Основними досягненнями взаємодії зі ЗМІ стало збільшення присутності керівництва Компанії у ЗМІ (на системній основі здійснюється співробітництво з провідними друкованими виданнями «Дзеркало тижня», «Сегодня», «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Комсомольская правда в Украине»). З актуальних питань організовуються коментарі керівництва та фахівців Компанії на центральних телеканалах країни ( «Інтер», УТ-1, «ICTV», «Ера», UBR). Окрім того, на телеканалі «Перший Національний» виходить корпоративна телепрограма «Енергоблок».

Прес-центр видає журнал «Енергоатом України», в якому постійно висвітлюються питання безпеки в атомній енергетиці. Окрім того, інформаційні служби ВП АЕС видають щотижневі станційні газети «Перспектива» (ХАЕС), «Енергія» (РАЕС), «Енергія» (ЗАЕС), «Енергетик» (ЮУАЕС) та готують випуски теле та радіопрограм.

Також прес-центр постійно інформує представників ЗМІ про актуальні події Компанії через офіційний веб-сайт (http://www.energoatom.kiev.ua/). На всіх АЕС створено та забезпечується функціонування власних сайтів АЕС (http://www.npp.zp.ua/, http://www.rnpp.rv.ua/, http://www.sunpp.mk.ua/, http://www.xaec.org.ua/). Усі інформаційні матеріали розсилаються на електронні адреси провідних ЗМІ.

Можливість проведення спільних регулюючих інспекцій передбачена низкою діючих двосторонніх угод Держатомрегулювання України з регулюючими органами країн – партнерів, серед яких Чеська Республіка, Китайська Народна Республіка, Французька Республіка, Російська Федерація, Республіка Болгарія.

Заходи: рекомендації щодо організації спільних регулюючих інспекцій будуть враховуватись в подальшому при реалізації спільних заходів співробітництва в рамках чинних міжнародних договорів, а також при напрацюванні договірних документів з іншими країнами-партнерами.

Пост-Фукусімська переоцінка безпеки та плани дій (106).

• Всі країни партнери повинні провести переоцінку безпеки та забезпечити реалізацію отриманих висновків через відповідний план дій або інші прозорі засоби і не повинні обмежуватись лише АЕС, що експлуатуються.

• Існуючі об’єднання з питань безпеки мають ефективно використовуватись країнами партнерами з метою розповсюдження та обміну відповідною інформацією.

Україна провела «стрес-тести» для АЕС у відповідності до узгодженої ENSREG методології, результати «стрес-тестів» оцінювалися незалежними експертами в рамках партнерської перевірки. Процес проведення «стрес-тестів» був відкритий та прозорий на всіх етапах, громадськість була залучена до процесу та приймала участь у відкритих засіданнях Колегії Держатомрегулювання України щодо результатів «стрес-тестів» та Національного звіту України.

Цей Національний план дій направлений на забезпечення врахування результатів «стрес-тестів» та рекомендацій партнерської перевірки.

В 2012 році Держатомрегулювання України ініціювала проведення періодичної переоцінки безпеки дослідницьких реакторів з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі».

Додаткові заходи не передбачені.

Людські та організаційні фактори (HOF) (107)

• Існує потреба в подальшому розвитку можливостей людських ресурсів та підвищення їх компетенції у всіх організаціях в сфері ядерної безпеки.

• Необхідно зобов’язання на рівні уряду для забезпечення розробки довготривалого підходу для розбудови можливостей.

• Необхідно забезпечити спільну взаємодію в сфері покращення та оцінки людських та організаційних факторів, включаючи культуру безпеки.

• Роль субпідрядників може бути важливою, чи можуть вони бути швидко організованими?

Для забезпечення експлуатації енергоблоків АЕС постійно проводиться розвиток людских ресурсів. Експлуатуючою організацією встановлені кваліфікаційні вимоги для усіх категорій персоналу, перед усім для персоналу, діяльність якого впливає на ядерну та радіаційну безпеку. Підготовка персоналу здійснюється відповідно до розроблених програм підготовки навчально-тренувальними центрами АЕС, у виробничих підрозділах АЕС та сторонніми організаціями, що залучаються до навчання. В навчанні широко використовуються технічні засоби навчання, у тому числі повномасштабні тренажери (ПМТ), що створені для усіх типів реакторних установок, використовуються також комп’ютерні навчальні системи, системи дистанційного навчання, тренажери, макети та натурне обланання енергоблоків.

Забезпечення готовності персоналу до дій з ліквідації аварійних ситуацій, управління аваріями та запобігання повторення порушень у роботі АЕС досягається шляхом проведення:

- протиаварійних тренувань при підготовці на посаду за індивідуальною програмою;

- протиаварійних тренувань для оперативного персоналу у складі зміни;

- навчально-тренувальних занять на повномасштабних тренажерах для оперативного персоналу за програмами підтримки кваліфікації;

- повномасштабних навчань з ліквідації запроектних аварій.

Увесь персонал, діяльність якого впливає на ядерну та радіаційну безпеку, проходить перевірку знань норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у відповідних комісіях. Допуск персоналу до виконання своїх обовязків здійснюється після успішної перевірки знань.

При підготовці персоналу АЕС культурі безпеки, усвідомленню пріоритетності безпеки приділяється особлива увага. Теоретичний курс "Культура безпеки" є обов'язковою складовою частиною як програм підготовки на посаду, так і програм підтримки кваліфікації для усього виробничого персоналу. При навчанні приділяється увага не лише знанню і розумінню персоналом питань культури безпеки, але і формуванню у нього внутрішної потреби неухильного слідування принципам культури безпеки.

Крім того, в кожному навчальному курсі при вивченні устаткування і режимів його роботи передбачено вивчення питань культури безпеки на прикладах порушень, що мали місце, пов'язаних з помилками персоналу, а також аналіз найбільш поширених помилок персоналу при експлуатації АЕС.

Представники навчально-тренувальних центрів АЕС беруть участь в розслідуванні порушень в роботі АЕС і розробці заходів по запобіганню їх повторенню. Порушення, в т.ч і що сталися на інших АЕС, аналізуються призначеними відповідальними особами від УТЦ АэС, при необхідності коригуються навчально-методичні матеріали, проводиться додаткове навчання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 736-р затверджено План заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з  використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної  безпеки в атомній енергетиці.

Детальний опис системи готовності та реагування, а також питання залучення організацій на всіх рівнях (в тому числі міністерському), наведені в п.6.1.1 Частини 1 та 6.1.6 Частини 2 Національного звіту України. Наявні засоби та людські ресурси достатні для управління аваріями та ліквідації їх наслідків без залучення підрядних/субпідрядних організацій.

## Розділ 5. Аварійна готовність та реагування

# Розширення ряду сценаріїв, на основі яких було розроблено план – АЕС плюс інфраструктура / АЕС плюс хімічна установка (108)

У 2011 році були розроблені сценарії для подій, викликаних зовнішніми екстремальними природними явищами з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі» та включали повне знеструмлення АЕС з втратою кінцевого поглинача. За цими сценаріями на всіх майданчиках діючих та на виведеній з експлуатації Чорнобильській АЕС були проведені додаткові протиаварійні тренування. Сценарій одного, з двох проведених у 2012 році, протиаварійних тренувань передбачав надзвичайну геологічну та гідрологічну ситуацію.

При розробці сценаріїв для кожного спільного загально станційного тренування враховуються рекомендації Повідомлень про значний досвід експлуатації: WANO SOER 2002-1 «Складні погодні умови», WANO SOER 2002-2 «Надійність аварійного електропостачання» і WANO SOER 2011-2 «Пошкодження палива на АЕС Фукусіма Дайічі, викликане землетрусом і цунамі».

Додаткові заходи не передбачаються.

# Розширення програм тренування за межами майданчика з метою врахування проблем, що виникають одночасно для АЕС та зовнішньої інфраструктури (109)

Один раз на 3 роки на кожній АЕС проводиться спільне загальностанційне протиаварійне тренування за участі експлуатуючої організації, органа державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, інших центральних органів виконавчої влади. Враховуючи кількість діючих АЕС, кожного року в Україні проводиться одне таке повномасштабне тренування та кожен третій рік - два.

Відповідно до «Плану реагування на радіаційні аварії» протиаварійні навчання   на державному рівні проводяться не рідше одного разу на 5 років. Підготовку та проведення навчань здійснює Державна служба України з надзвичайних ситуацій із залученням Міненерговугілля, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства екології та природних ресурсів, Держатомрегулювання України та інших центральних органів виконавчої влади залежно від програми протиаварійного навчання.

Інформація щодо протиаварійних тренувань на майданчиках АЕС, що були проведені в 2011 році наведена (р. 7.3, 6.1.6 Ch).

В 2012 році були проведені спільні загальностанційні протиаварійні тренування на ЮУАЕС (6-7.06.2012 р.) та на ЗАЕС (10-11.10.2012 р.), сценарій тренування для ЗАЕС включав надзвичайну геологічну та гідрологічну ситуацію.

Програми проведення протиаварійних тренувань передбачали відпрацювання дій сил аварійного реагування в умовах екстремальних природних подій, наслідком яких є виведення з роботи елементів інфраструктури – електропостачання, водопостачання, транспортного сполучення.

Додаткові заходи не передбачаються

# Залучення мобільних ресурсів в програми планування та підготовки (110)

Наявність на майданчику кожної АЕС мобільної радіологічної лабораторії для відбору зразків об’єктів зовнішнього середовища та проведення вимірів рівня випромінювання на місцевості передбачено вимогами нормативного документа «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций».

Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС, а також Аварійно-технічний центр ДП НАЕК «Енергоатом» мають у своєму розпорядженні мобільні лабораторії, постійно використовують їх у протиаварійних тренуваннях. Заплановано оснащення мобільними лабораторіями Запорізької АЕС та Южно-Української АЕС.

Можливість планового використання у надзвичайних ситуаціях мобільних лабораторій, споряджених засобами вимірювання радіаційних, метеорологічних та гідрологічних характеристик стану об’єктів навколишнього середовища, розглядається в Концепції Єдиної Державної Автоматизованої Системи Контролю Радіаційної Обстановки в Україні (ЄДАСКРО). План заходів щодо створення ЄДАСКРО затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 за №44-р.

Заходи: п.28,29 табл. 1.1

# Підвищена увага до проведення тренувань із сусідніми державами (111)

У рамках Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію Україною укладено та діють 13 міжурядових угод з сусідніми країнами. Держатомрегулювання України регулярно виконує тестування зв’язку з компетентними пунктами зв’язку цих країн для перевірки працездатності засобів зв’язку та актуальності контактних номерів. Додатково, в рамках вказаних угод з Угорщиною, Латвією та Польщею, підписані протоколи про взаємодію при проведенні протиаварійних тренувань. Відпрацювання спільних дій, передбачених положеннями цих протоколів, регулярно виконується під час активізації Інформаційно-Кризового центру Держатомрегулювання України під час проведення протиаварійних тренувань.

Додаткові заходи не передбачаються

# Відпрацювання усіх точок взаємодії (на національному, регіональному, муніципальному рівнях…) (112)

У щорічних протиаварійних тренуваннях, що проводяться експлуатуючою організацією на одній з АЕС, приймають участь відповідні аварійні структури органів державного регулювання та нагляду, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Під час тренувань перевіряється адекватність та взаємопов’язаність аварійних планів, відпрацьовуються дії з узгодженого оперативного реагування органів управління, сил та засобів функціональних і територіальних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту населення та територій на всіх рівнях – об’єктовому, місцевому, регіональному та національному.

Додаткові заходи не передбачаються

# Проведення довготривалих тренувань з метою виявлення проблемних аспектів екстремальних подій (113)

Як правило, тривалість повномасштабних тренувань на базі спільних загально станційних протиаварійних тренувань перевищує 24 години та триває до двох діб, з перервою на нічну оперативну паузу. Аварійні структури регулюючого органу при цьому, зазвичай, активуються на 7-8 годин.

Заходи: п.30 табл. 1.1

# Покращення радіаційного контролю та роботи систем зв’язку шляхом додаткової диверсифікації/дублювання (114)

В даний час національна гідрометеорологічна служба виконує регулярні виміри потужності дози гама-випромінювання на всій території України за допомогою переносних приборів. Відомчі автоматизовані системи виконують радіаційний моніторинг на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, на території 30-и км зони навколо Рівненської АЕС та Хмельницької АЕС. До 2015 року передбачено модернізація систем радіаційного моніторингу території 30-и км зони навколо Южно-Української АЕС та Запорізької АЕС.

Покращення існуючої системи радіаційного моніторингу буде досягнуто шляхом створення Єдиної Державної Автоматизованої Системи Контролю Радіаційної Обстановки в Україні (ЄДАСКРО) – див. (110).

У відповідності до вимог діючого законодавства, з метою сповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та постійного інформування населення, в Україні створені загальнодержавні та територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення населення, забезпечено організаційно-технічне створення територіальних систем центрального оповіщення та систем оповіщення на об’єктах хазяйнування, централізоване використання загальнодержавних та галузевих систем зв’язку, радіотрансляційних та телевізійних мереж.

Інформаційне забезпечення функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту населення та територій виконується центром керування у надзвичайних ситуаціях ДСНС України, силами та засобами Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, інформаційними службами підприємств, установа, організацій та потенційно небезпечних об’єктів із залученням засобів зв’язку та передачі даних.

Порядок збору інформації з питань захисту населення і територій та обміну цією інформацією між центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими уповноваженими органами, визначається спеціальним Регламентом, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Усі кризові центри ДП НАЕК «Енергоатом» об’єднані в спільну систему за допомогою зарезервованих каналів зв’язку, у тому числі - космічним, та уніфікованою системою передачі даних. Між АЕС та Інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання України організовані виділені канали телефонного зв’язку.

Додаткові заходи не передбачаються

# Розробка загального підходу до здійснення оцінки джерел викидів радіоактивності (115)

Розробка загально підходу до оцінки джерела викиду виконується шляхом впровадження в Україні системи підтримки прийняття рішень RODOS (Real-time, On-line, Decision Support). Роботи виконуються в рамках двох проектів Європейської Комісії: U3.02/08 «Підтримка Держатомрегулювання України у впровадженні RODOS в Інформаційно-Кризовому центрі» (адаптація RODOS для Запорізької АЕС та Рівненської АЕС) та U1.05/09Т6 «Розробка покращеної, повністю інтегрованої системи управління в ДП НАЕК “Енергоатом”/ВП АЕС для ефективного управління та скоординованого аварійного реагування на аварійні ситуації» (адаптація RODOS для Хмельницької АЕС та Южно-Української АЕС).

Заходи: п.31 табл. 1.1

# Забезпечення доступу до «загальної картини» (міжнародного стану) радіологічних умов (116)

Україна є учасником Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про надання допомоги у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації. У відповідності з положеннями вказаних Конвенцій, Україна надає інформацію та має доступ до інформації, що розповсюджується Кризовим центром МАГАТЕ та компетентними органами країн-учасників Конвенцій.

Додаткові заходи не передбачаються

# Розробка контрольних рівнів щодо транскордонної передачі товарів та послуг, серед яких контейнерні перевезення (117)

Рівні, що дозволяють виконувати перевезення та митні дії, встановлено у нормативному документі «Правила ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів», розробленому у відповідності до вимог документу МАГАТЕ «Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. 2005 Edition. Safety Series, TS-R-1.IAEA».

Додаткові заходи не передбачаються

# Здійснення переоцінки підходу та відповідних лімітів для реалізації етапу «ліквідація наслідків» (118)

У відповідності до вимог законодавства приведення території до екологічно безпечного стану є відповідальністю експлуатуючої організації. В даний час розробляється нормативний документ «Порядок звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт зі зняття з експлуатації».

Додаткові заходи не передбачаються

# Розробка критеріїв щодо повернення до евакуйованої зони та критеріїв щодо повернення із аварійного до нормального стану (119)

Критерії прийняття рішення про повернення населення до місць проживання після евакуації та рівні для прийняття рішення про припинення контрзаходів встановлені нормативним документом «Норми радіаційної безпеки України».

Додаткові заходи не передбачаються

# Вдосконалення підходу до встановлення процедури контролю рівня забруднення та відповідних зон контрою протягом етапу відновлення (120)

Питання щодо порядку проведення моніторингу радіаційного забруднення в період фази відновлення будуть розглянуті в Концепції Єдиної державної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в Україні (ЄДАСКРО) – див (110).

Додаткові заходи не передбачаються

# Зміцнення інфраструктури надання підтримки (Центри аварійного реагування, установки укриття персоналу, необхідні допоміжні установки) шляхом забезпечення резервних джерел живлення, облаштування фільтрів для контролю навколишнього середовища, тощо (121)

На кожній АЕС створені та підтримуються у відповідності з вимогами нормативного документа НП 306.202/3.077-2003 «Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризового центру АЕС» внутрішні (на майданчику АЕС) та зовнішні (в зоні спостереження) кризові центри. Всі кризові центри ДП НАЕК «Енергоатом» об’єднані у загальну систему зарезервованими каналами зв’язку, в тому числі - космічними, та уніфікованою системою передачі даних. В структурі ДП НАЕК «Енергоатом» діє Аварійно-технічний центр, в структурі Держатомрегулювання України – Інформаційно-кризовий центр.

Заходи: п.32 табл. 1.1

# Здійснення аналізу медичних показників та людського фактору при реагуванні для надання відповідної підтримки персоналу аварійних груп (122)

Міністерством охорони здоров'я України переглядається низка документів з питань встановлення зв’язку між захворюваннями та дією іонізуючого випромінювання, триває робота зі створення та забезпечення функціонування Єдиної державної системі з контролю та обліку індивідуальних доз опромінення.

Національним центром радіаційної медицини виконуються роботи зі встановлення доз аварійного персоналу.

Додаткові заходи не передбачаються

# Впровадження процедур щодо надання міжнародної підтримки, включаючи проходження митного контролю дипломатами та персоналом аварійних груп (123)

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 «Про єдину державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» Міністерство закордонних справ України забезпечує термінове оформлення необхідних документів, а Адміністрація Держпогранслужби – спрощений режим перетинання кордону силами та засобами аварійно-пошуково-рятувальних формувань у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Додаткові заходи не передбачаються

# Систематична оцінка всіх аспектів організації, які стосуються аварійного реагування, з використанням таких засобів, як аналіз робочих операцій та завдань. (124)

Держатомрегулювання України бере участь у загальностанційних протиаварійних тренуваннях, які організовує експлуатуюча організація ДП НАЕК «Енергоатом». За результатами тренувань виконується оцінка дій персоналу аварійного об’єкту із захисту населення та персоналу, дій по виводу умовно-аварійного енергоблоку в безпечний стан, оцінку дій експлуатуючої організації, стану системи аварійної готовності та реагування. Результати тренувань ретельно аналізуються, на їх основі плануються та запроваджуються відповідні коригуючі заходи, які націлено на вдосконалення системи аварійної готовності та кризового реагування Держатомрегулювання України, АЕС України і ДП НАЕК «Енергоатом» та покращення їх взаємодії в умовах аварійної ситуації.

Зауваження та пропозиції Держатомрегулювання України за результатами аналізу дій персоналу АЕС та ДП НАЕК «Енергоатом» були враховані при перегляді «Основних положень організації системи готовності та реагування ДП НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС», «Плану аварійного реагування Дирекції ДП НАЕК«Енергоатом» та «Типового плану реагування на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України».

Додаткові заходи не передбачаються

# Розробка контрольних радіологічних рівнів для персоналу аварійно-рятівних груп при виникненні надзвичайних подій. (125)

# Розробка контрольних рівнів щодо вживання негайних заходів, серед яких укриття, профілактика йодом та евакуація (126)

Рівні запланованого підвищеного опромінення персоналу в умовах непередбачених ситуацій, а також контрольні рівні для застосування невідкладних контрзаходів (укриття, йодна профілактика, евакуація) встановлені в документі «Норми радіаційної безпеки України».

Додаткові заходи не передбачаються

## Розділ 6. Міжнародне співробітництво

Посилення оглядових процесів в рамках Конвенції з ядерної безпеки та місій (МАГАТЕ, WANO та промисловість) (127)

• Ефективність оглядових процесів МАГАТЕ має бути переглянута у відповідь на стурбованість громадськості та неурядових організацій.

• Національні звіти за Конвенцією з ядерної безпеки мають включати інформацію яким чином виконуються рекомендації партнерських перевірок та оціночних місій.

• Слід посилити процеси та ініціативи для забезпечення впровадження рекомендацій партнерських перевірок та місій.

• Оглядові наради в рамках Конвенції з ядерної безпеки мають забезпечити постійність партнерських перевірок та звітність про результати та рекомендації таких перевірок.

З моменту приєднання до Конвенції з ядерної безпеки Україна бере активну участь в конвенційних процесах та сумлінно підтверджує виконання своїх зобов’язань відповідно до вимог Конвенції про що свідчать результати п’яти оглядових нарад.

Аварія в березні 2011 року на АЕС Фукусіма-Дайічі засвідчила необхідність вдосконалення існуючих міжнародних режимів та посилення їх ефективності з метою приведення у відповідність до сучасних реалій. Цей процес також охоплює Конвенцію про ядерну безпеку та її оглядові механізми.

З огляду на зазначене МАГАТЕ ініціювало процес перегляду положень Конвенції та відповідних процедурних документів з метою посилення її ефективності та закликало країни-члени взяти активну в ньому участь.

В 2012 році МАГАТЕ було створено спеціальну робочу групу з питань ефективності та прозорості Конвенції. До складу групи може увійти будь-яка країна-учасниця Конвенції, яка прагне зробити свій внесок в підвищення її ефективності. Перше засідання групи проходило у м. Відень 4-6 лютого 2013р.

Заходи:

- забезпечити активну участь українських фахівців в роботі спеціальної робочої групи з питань ефективності та прозорості Конвенції з ядерної безпеки;

- продовжити практику запрошення міжнародних оціночних місій з перевірки регуляторної інфраструктури та безпеки експлуатації АЕС;

- інформацію щодо результатів місій вносити до національних звітів за Конвенцією з ядерної безпеки с метою поширення напрацьованого досвіду серед інших країн.

Посилення оглядових процесів в рамках Конвенції з ядерної безпеки та місій (МАГАТЕ, WANO та промисловість) – продовження (128).

• особливості проектної безпеки станції та пов’язані модифікації мають розглядатись WANO та під час OSART місій.

• Слід встановити кращу координацію між WANO та оціночними місіями МАГАТЕ.

• Міжнародний досвід, набутий після перегляду Російських проектів після чорнобильської аварії, може розглядатись як приклад доброї міжнародної практики.

Як зазначено в Національному звіті України (р.7.2), в рамках реалізації Спільного проекту ЄС-МАГАТЕ-Україна "Оцінка безпеки атомних електростанцій України" (Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній сфері між Україною та ЄС) були проведені місії МАГАТЕ за наступними напрямками:

- оцінка проектної безпеки (ESRS);

- оцінка експлуатаційної безпеки (OSART);

- оцінка діяльності з поводження з РАВ (RWRS);

- комплексний огляд регулюючої діяльності (IRRS) – див. (103).

Детальні результати реалізації Проекту представлені в Фінальному звіті «Final project report. EC-IAEA-UKRAINE Joint Project: “Safety Evaluation of Ukrainian Nuclear Power Plants”. Supporting the Implementation of the Roadmap for Nuclear Safety of the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Energy between the EU and Ukraine. IAEA-EC Agreement № 2007/145268».

Посилення комунікаційних механізмів шляхом регіонального та двостороннього співробітництва (130)

• Ініціативи щодо запровадження Регіональних кризових центрів для операторів АЕС з реакторами типу ВВЕР, що реалізовуються Московським центром WANO, також розглядаються іншими країнам-виробниками.

• Двосторонні угоди між країнами-виробниками та країнами, що запроваджують ядерну енергетику, в доповнення до існуючих стандартів та оглядових процесів МАГАТЕ, є ефективними та мають заохочуватись.

• Сильна підтримка з боку політичних лідерів є важливою для заснування необхідної інфраструктури ядерної безпеки.

• Країни з розвиненими ядерними програмами мають сприяти заснуванню ядерної та регуляторної інфраструктури.

• Країни мають співробітничати із сусідніми країнами та країнами регіону та обмінюватись інформацією щодо їх цивільних ядерних програм.

Україна підтримує ініціативу Концерну «Росенергоатом» під егідою Московського регіонального центру WANO щодо створення Регіонального кризового центру з РУ ВВЕР на базі КЦ Концерну для АЕС. Від України підтверджено участь ДП НАЕК «Енергоатом» у створені РКЦ. Реалізація подальших заходів відбуватиметься згідно планів, узгоджених ВАО АЕС.

Інформація та заходи щодо регіонального співробітництва – див. (101).

Реалізація заходів двостороннього співробітництва Держатомрегулювання України відбувається в рамках міжвідомчих угод, меморандумів, протоколів про наміри, домовленостей, планів спільних дій між регулюючими органами країн різних регіонів.

Держатомрегулювання України налагодило сталі партнерські відносини з питань, що становлять взаємний інтерес, з регулюючими органами Чеської Республіки, Республіки Польща, Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Фінляндської Республіки, Швеції, Французької Республіки, Королівства Іспанії, Індії, Китайської Народної Республіки, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки, Федеративної Республіки Бразилія, США, Республіки Болгарія, Російської Федерації, Турецької Республіки. Найближчим часом планується започаткування співробітництва з обміну досвідом в сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки, напрацювання нормативно-правової бази з новими партнерами, а також перегляд форм та механізмів реалізації співробітництва з існуючими партнерами.

Україна також сумлінно виконує зобов’язання по угодам про оперативне оповіщення про ядерні аварії з 14 країнами європейського регіону.

Окремими напрямком міжнародного співробітництва України слід виділити транзитне перевезення ядерних матеріалів з Російської Федерації до країн ЄС (Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина) через територію України. Україна закінчила перегляд ряду застарілих міжурядових угод шляхом підписання нових, в яких повністю враховані зміни в нормативно – правових базах сторін, а також максимальне підвищення заходів з захисту і контролю ядерних матеріалів при здійсненні перевезень.

Держатомрегулювання України відкрита та готова до діалогу з новими партнерами, що мають бажання вивчити багаторічний досвід України в сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Заходи:

- забезпечити підписання Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки;

- розпочати переговорний процес з Російською Федерацією щодо опрацювання можливості підписання між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про оперативне сповіщення про ядерну аварію та обмін інформацією у галузі ядерної та радіаційної безпеки

- розпочати переговорний процес з Королівством Швеція щодо перегляду діючих положень Угоди про оперативне сповіщення про ядерну аварію з метою приведення у відповідність до сучасних вимог.

- забезпечити підписання Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та з Інститутом захисту навколишнього середовища та досліджень Республіки Італія про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки;

- провести консультації з регулюючими органами Іспанії та Канади з підготовки до укладання міжвідомчих угод про активізацію та поглиблення двостороннього співробітництва.

Ефективність механізмів з обміну набутого досвіду (131)

• Обмін інформацією та досвідом має посилитись шляхом використання існуючих механізмів (напр., IRS, INES) та організацій (напр., WANO).

• Обмін та використання інформації є обмеженими та не завжди добре скоординовані і розповсюджуються. Це визначається як напрям для покращення.

• Всі АЕС мають обмінюватись досвідом експлуатації.

• Наразі акцент робиться на інформуванні про події та необов’язково на уроках, засвоєних в результаті подій. Ефективність обміну досвідом експлуатації має бути оцінена і його здійснення має бути включене в партнерські перевірки.

Щодо обміну досвідом. Відповідно до вимог з ядерної та радіаційної безпеки України на всіх АЕС та в ЕО створені системи накопичення, аналізу та використання досвіду експлуатації. За результатами самооцінки, що проводяться АЕС та ЕО останні два роки, ця система відповідає всім вимогам національного законодавства України і рекомендаціям МАГАТЕ та ВАО АЕС.

Інформація про всі випадки порушень нормальної експлуатації та аварійні ситуації на АЕС України доводиться до Держатомрегулювання України та інших організацій, у т.ч. і міжнародних (МАГАТЕ, ВАО АЕС).

ЕО забезпечує збір, обробку, аналіз, збереження інформації про відмови обладнання і помилкові дії персоналу АЕС України та закордоних АЕС (через інформаційні системи МАГАТЕ і ВАО АЕС), забезпечує систематизацію й оперативну передачу отриманої інформації. Інформація про відмови обладнання і помилкові дії персоналу включається в щорічні звіти про поточний стан безпеки.

Безпечна експлуатація АЕС підтримується функціонуванням інформаційної бази даних про інциденти, що є складовою єдиної інформаційної системи експлуатуючої організації – “Інформаційної системи щодо експлуатаційних подій на АЕС України”.

В ДП НАЕК “Енергоатом” запроваджені програми, що забезпечують обмін інформацією з досвіду експлуатації:

- українська база даних з надійності (для інженерної підтримки системи дефектації обладнання і визначення характеристик надійності обладнання і систем, важливих для безпеки);

- інформаційна система експлуатаційних подій (для забезпечення збору, обробки, аналізу і збереження інформації про відмови обладнання і помилкові дії персоналу);

- система оцінки експлуатаційної безпеки і технічного стану АЕС з ВВЕР (для підготовки звітів про показники роботи АЕС і поточний стан безпеки її енергоблоків).

Експлуатаційний досвід ретельно аналізується і поширюється. Для цього в експлуатуючій організації і на АЕС створені спеціальні структурні підрозділи. Повідомлення про значні події регулярно передаються в МАГАТЕ і ВАО АЕС на основі двостороннього обміну інформацією. АЕС і ЕО мають доступ до баз даних МАГАТЕ (IRS) і ВАО АЕС, інформація яких постійно аналізується, поширюється та використовуєиться.

Підтримується належний зв’язок з організаціями, які проектували АЕС, а також з дослідницькими організаціями та виробниками обладнання, з метою доведення експлуатаційного досвіду до їх відома і отримання, при необхідності, відповідних рекомендацій.

ЕО підтримує постійний зв'язок з ЕО Російської Федерації і організаціями, які брали участь у проектуванні АЕС і продовжують надавати інженерну підтримку (наприклад: Російський науковий центр “Курчатовський інститут”, ДКБ “Гідропрес”, ФДУП “ДНЦ РФ НДІАР”).

Посилення та поширення застосування стандартів з безпеки МАГАТЕ (132)

• Основні принципи безпеки залишаються прийнятними як основа для забезпечення ядерної безпеки у разі їх дотримання.

• Впровадження має бути збалансованим між факторами попередження та подолання наслідків.

• Стандарти з безпеки МАГАТЕ мають враховуватись під час розробки національних регулюючих документів із забезпечення ядерної безпеки.

• Ці стандарти з безпеки мають відіграти провідну роль в пошуках подальшого покращення рівня безпеки існуючих АЕС.

Наказом Держатомрегулювання України 10.07.2002 р. за № 83 затверджено Порядок розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки. Відповідно до зазначеного порядку нормативно-правові акти розробляються в тому числі і з урахуванням експлуатаційного досвіду в галузі ядерної енергетики, сучасних досягнень науки та техніки, відповідних документів міжнародних організацій, а також регулюючих, керівних документів та іншої відповідної інформації, яку надано регулюючими органами інших країн. Держатомрегулювання України враховує стандарти МАГАТЕ при розробці нових нормативно-правових актів та перегляді діючих документів.

Додаткові заходи не передбачені.

# Частина ІІІ Додаткові заходи та діяльність

## 7.1 Врахування рекомендацій партнерської перевірки результатів «стрес-тестів» АЕС України

i) «Peer review country report. Stress tests performed on European nuclear power plants. Ukraine».

ii) «Commission staff working document. Technical summary on the implementation of comprehensive risk and safety assessments of nuclear power plants in the European Union. Accompanying the document. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the comprehensive risk and safety assessments ("stress tests") of nuclear power plants in the European Union and related activities».

Рекомендація щодо необхідності моніторингу на постійній основі процесу впровадження заходів з підвищення безпеки, що були визначені за результатами «стрес-тестів, та входять до складу Комплексної (зведеної) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.							 i) p.2.1.3, ii) p.6.2

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1270 від 07.12.2011 р. Експлуатуюча організація щорічно розробляє та узгоджує з Держатомрегулювання України, Міністерством палива та вугільної промисловості та Державною інспекцією техногенної безпеки графіки реалізації заходів К(з)ППБ на всіх енергоблоках АЕС. Виконання зазначених графіків є ліцензійними умовами.

Додатково слід відмітити, що з метою контролю за впровадженням на енергоблоках АЕС України заходів з підвищення безпеки, визначених за результатами «стрес тестів», 20 листопада 2012 року було проведено засідання Колегії Держатомрегулювання України (Постанова Колегії Держатомрегулювання України від 20.11.2012 р. № 14 «Про хід реалізації заходів, визначених за результатами стрес-тестів, на діючих енергоблоках АЕС України»).

Стан реалізації заходів К(з)ППБ на енергоблоці № 1 ЮУАЕС в контексті підготовки енергоблоку до експлуатації в понадпроектний строк розглядався на засіданнях Колегії Держатомрегулювання України 27 квітня та 20 грудня 2012 року.

14 лютого 2013 року проведене засідання Колегії Держатомрегулювання України «Про стан виконання у 2012 році заходів з підвищення безпеки атомних станцій», на якому розглядався стан виконання в 2012 році експлуатуючою організацією заходів К(з)ППБ.

Додаткові заходи не передбачені.

Рекомендація стосується необхідності планування термінів виконання заходів К(з)ППБ з урахуванням пріоритетів реалізації. Також при плануванні необхідно враховувати можливість експлуатації енергоблоків в понадпроектний термін.					 i) p.1.3

Експлуатуюча організація виконала пріоритезацію заходів К(з)ППБ, постановою Колегії Держатомрегулювання України за №13 від 24-25.11.2011 р. визначений перелік заходів, які обов’язково має виконати експлуатуюча організація в рамках підготовки енергоблоків АЕС до експлуатації в понадпроектний строк (р.7.3 Національного звіту України).

Перелік заходів з підвищення безпеки, що мають бути реалізовані на енергоблоці № 1 ЮУАЕС до розгляду Держатомрегулювання Укріїни питання щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку, визначений Постановою Колегії Держатомрегулювання України від 20 грудня 2012 року № 18.

Додаткові заходи не передбачені.

Рекомендація щодо моніторингу виконання додаткових аналізів стосовно загрози втрати системи технічного водопостачання у випадках смерчу, а також визначення аварійних заходів по відношенню до доступу персоналу на майданчик при екстремальних погодних умовах.									 i) p.2.3.3, ii) p.6.2

За результатами «стрес-тестів» до складу К(з)ППБ включенні наступні заходи: «Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризгальних басейнів» (енергоблоки ЗАЕС, РАЕС, ЮУАЕС-3, ХАЕС – В-213,320) та «Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при відмові вентиляторних градирень та/або насосів технічного водопостачання» (енергоблоки ЮУАЕС-1,2 – В-302,338) – див.п.9,10 табл.1.1.

При реалізації протиаварійних заходів (п.5-10,16 табл.1.1) буде врахована можливість ускладненого доступу на майданчик АЕС в умовах екстремальних впливів, а також довготривале забезпечення виконання основних функцій безпеки обладнанням, що розміщене на майданчику АЕС, в умовах екстремальних впливів.

Додаткові заходи не передбачені.

Рекомендація щодо моніторингу заходів щодо підживлення першого контуру, парогенераторів та басейнів витримки у випадках втрати електропостачання та кінцевого поглинача тепла, а також детальних аналізів щодо мобільних джерел електро- та водопостачання.									i) p.3.3, ii) p.6.2

За результатами «стрес-тестів» до складу К(з)ППБ включенні відповідні заходи для всіх енергоблоків АЕС (п.5,6 табл.1.1.). З метою врахування рекомендацій партнерської перевірки експлуатуючою організацією на виконання Постанови Колегії Держатомрегулювання України за №14 від 20.11.2012 р. до складу К(з)ППБ включений захід «Проведення детального аналізу можливості підживлення першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла» (п.13 табл.1.1).

Додаткові заходи не передбачені.

Рекомендація щодо врахування деяких питань щодо управління важкими аваріями (виконання ключових функцій безпеки, які необхідні для управління важкими аваріями; управління концентрацією водню; надійність зниження тиску в першому контурі в умовах важкої аварії; кваліфікація обладнання, яке має виконувати свої функції в умовах важких аварій; розгляд сценаріїв із одночасним винекненням важкої аварії як в реакторі, так і в басейні витримки; врахування басейну витримки та охолодження палива; забезпечення живучості БЩУ та РЩУ в умовах важких аварій, сейсмостійкість кризових центрів; здійснення невідкладних заходів у випадку аварії на багатоблочних АЕС).					i) p.4.3, ii) p.6.2

Врахування розгляду зазначених питань буде здійснюватись експлуатуючою організацією на етапі розробки та впровадження керівництв з управління важкими аваріями (п.16 табл.1.1), а також Держатомрегулювання України на етапі державної експертизи зазначених керівництв.

Додаткові заходи не передбачені.

Рекомендація щодо необхідності розгляду питань захисту населення з точки зору положень керівництв з управління важкими аваріями.					 i) p.4.3

Основним критерієм при реалізації стратегій з управління важкими аваріями та впровадженні відповідних технічних заходів є зменшення радіоактивного викиду при важкій аварії та захист населення. При реалізації заходу щодо скидання тиску із ГО (п.20 табл.1.1) передбачається фільтрація парагазової суміші та враховуються радіологічні наслідки.

Додаткові заходи не передбачені.

Рекомендація щодо необхідності здійснення переоцінки сейсмостійкості всього обладнання, що виконує функції безпеки, уключаючи обладнання для подолання наслідків повного знеструмлення АЕС.							 i) p.2.1.1.7

Роботи щодо додаткових досліджень сейсмічності майданчиків АЕС та забезпечення стійкості обладнання, трубопроводів, конструкцій та споруд енергоблоків АЕС виконуються у відповідності до заплавнованих заходів К(з)ППБ – п.1,2,4 табл.1.1.

Додаткові дослідження сейсмічності майданчику Южно-Української АЕС завершені (р.2.1.1 Національного звіту України), в 2012 році введена в дію система сейсмічного моніторингу майданчику.

Додаткові заходи не передбачені.

## 7.2 Заходи з підвищення безпеки Чорнобильської АЕС

Як зазначено в Національному звіті України (р. 7.3 Ch) за результатами проведення «стрес-тестів» енергоблоків 1-3 і СВЯП-1 Чорнобильської АЕС та їх державної експертизи, експлуатуючою організацією ДСП «Чорнобильська АЕС) був розроблений та узгоджений Держатомрегулювання України 12 грудня 2011 р. «План мероприятий по повышению безопасности ядерных установок ГСП ЧАЭС (ППБ ЯУ ЧАЭС)». Стан реалізації всіх заходів зазначеного Плану із зазначенням термінів реалізації наведені в Частині IV (Таблиця 1.2).

## 7.3 Вдосконалення нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки

Держатомрегулювання України постійно вдосконалює нормативно-правову базу з ядерної та радіаційної безпеки шляхом перегляду діючих документів та розробки нових вимог. Врахування Держатомрегулювання України стандартів МАГАТЕ є обов’язковою складовою зазначеного процесу.

Вдосконалення нормативно-правової бази після аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» виконується в рамках реалізації «Плану дій щодо виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків АЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі», схваленого Колегією Держатомрегулювання України від 19.05.2011 р.

Наприкінці 2009 року Україна приєдналася до діяльності WENRA в якості спостерігача. Наразі перегляд чинних норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки України з метою їх приведення до референтних рівнів WENRA є першочерговим завданням Держатомрегулювання України. Держатомрегулювання України запланована діяльність щодо виконання самооцінки та розробки плану дій щодо гармонізації національних документів з референтними рівнями WENRA - п.26 табл.1.1.

Держатомрегулювання України забезпечило переклад проекту документу WENRA “Safety of new NPP designs”. На виконання рішень Постанови Колегії Держатомрегулювання України від 20.11.2012 року № 15 «Про критерії та вимоги безпеки щодо будівництва нових енергоблоків АЕС в світлі уроків аварії на АЕС «Фукусіма» було проведене фахове (25.12.2012 р.) та громадське обговорення (10.01.2013 р.) основних положень проекту документу WENRA в світлі необхідності їх врахування при вдосконаленні вимог з безпеки щодо нових енергоблоків АЕС України.

# Частина IV. План впровадження заходів з підвищення безпеки

## Таблиця 1.1 Стан впровадження заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС

| № | Захід / діяльність | Рекомендації на європейському рівні | Рекомендації на національному рівні | Термін/Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВВЕР-440/ В-213 | ВВЕР-1000/ В-320 | ВВЕР-1000/ В-302/В-338 |
| Зовнішні екстремальні впливи |
|  | Кваліфікація обладнання («жорсткі умови та сейсмічні* впливи) | (5), (6), (11), (13) | [1], [2] | *2015/2015/ виконується | 2013/2015/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Забезпечення сейсмостійкості елементів, систем, і споруд важливих для безпеки | (5) | [1], [2] | 2015/2015/ виконується | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Врахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ у ІАБ | (5) | [1], [2] | 2017/2017/ виконується | 2013/2016/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Впровадження системи сейсмічного моніторингу майданчиків АЕС | (10) | [1], [2] | ЮУАЕС – 2012/виконано ЗАЕС -2015 /виконується РАЕС - 2016/виконується ХАЕС - 2016/виконується |
| Втрата функцій безпеки (втрата електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла) |
|  | Забезпечення підживлення і охолодження БВ в умовах довготермінового повного знеструмлення АЕС | (14), (17), (23), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | 2014/2014/ виконується | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Забезпечення підживлення і охолодження ПГ в умовах довготермінового повного знеструмлення АЕС | (14), (17), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | 2014/2014/ виконується | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Підвищення надійності аварійного енергопостачання енергоблоку | (15), (16), (17), (18), (22), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | – | – | 2013/2014/ виконується |
|  | Забезпечення аварійного електропостачання в умовах тривалого знеструмлення | (15), (16), (17), (18), (22), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | 2014/2014/ виконується | 2014/2017/ виконується | – |
|  | Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризгальних басейнів | (17), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | 2014/2014/ виконується | 2014/2017/ виконується | – |
|  | Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при відмові вентиляторних градирень та/або насосів технічного водопостачання | (17), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | – | – | 2013/2014 виконується |
|  | Забезпечення приладами під час та після аварії (ПАМС) | (18) | [1], [2] | 2014/2014/ виконується | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Розробка, технічне обґрунтування, валідація та впровадження СОАІ для управління проектними і запроектними аваріями (знижений рівень потужності та стан останову) | (19), (23) | [1], [2] | 2013/2014/ виконується | 2013/2014/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Проведення детального аналізу можливості підживлення першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла | (20) | [1], [5] | 2015/ виконується | 2015/ виконується | 2015/ виконується |
|  | Заміна автономних кондиціонерів на кондиціонери, кваліфіковані на "жорсткі" умови та сейсмічні впливи | (22) | [1], [2] | 2013/2013/ виконується | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Забезпечення працездатності БЩУ і РЩУ при проектних і запроектних аваріях (встановлення йодних фільтрів) | (22) | [1], [2] | виконано | – | – |
| Управління важкими аваріями |
|  | Виконання аналізу тяжких аварій. Розробка РУТА | (39), (41) | [1], [2] | 2014/2015/ виконується | 2014/2015/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Попередження раннього байпасування ГО в результаті потрапляння розплавлених мас активної зони із шахти реактора в ГО | (31), (32) | [1], [2], [5] | – | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Впровадження системи контролю водню в ГО для запроектних аварій | (31), (32), (41), (11) | [1], [2] | виконано | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Розроблення та впровадження заходів для зниження концентрації водню в ГО для запроектних аварій | (31), (32), (41) | [1], [2] | 2015/2015/ виконується | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Впровадження системи примусового скидання тиску із ГО | (31), (32), (41) | [1], [2] | 2014/2014/ виконується | 2014/2017/ виконується | 2013/2014/ виконується |
|  | Аналіз можливості реалізації стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактора | (31), (32) | [1], [5] | 2015/ запланован. | 2015/ запланован. | 2015/ запланован. |
|  | Дослідження необхідності та можливості підвищення кваліфікації елементів енергоблоку, які можуть бути задіяні при управлінні тяжкими аваріями, на «жорсткі» умови оточуючого середовища | (31), (32), (33) | [1], [5] | 2015/ запланован. | 2015/ запланован. | 2015/ запланован. |
|  | Детальний аналіз та розробка концептуальних рішень щодо поводження з великими обсягами радіоактивної води | (42) |  | 2016/ запланован. | 2016/ запланован. | 2016/ запланован. |
|  | Оцінка сейсмостійкості споруд та систем внутрішнього кризового центру, а також живучості в умовах важких аварій | (43), (44) |  | ЗАЕС - 2015 /виконується РАЕС - 2015/виконується ЮУАЕС - 2015/виконується ХАЕС - 2015/виконується |
|  | Виконання досліджень аварійних феноменів важких аварій на основі доступних експериментальних даних та вдосконалення розрахункових моделей | (44) | (5) | 2017/ запланован. | 2017/ запланован. | 2017/ запланован. |
| Додаткові заходи та діяльність |
|  | Гармонізація нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки України з референтними рівнями WENRA: а) виконання самооцінки; в) розробка плану дій щодо гармонізації. | (31) |  | 2014 / заплановано 2014 / заплановано |
|  | Проведення самооцінки системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки із використанням нового інструментарію МАГАТЕ – SARIS | (103) |  | 2014 / заплановано |
|  | Оснащення ЗАЕС та ЮУАЕС мобільними лабораторіями | (110) |  | 2015 |
|  | Розробка Концепції Єдиної державної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в Україні (ЄДАСКРО). Розробка плану створення ЄДАСКРО | (110), (114), (120) |  | 2015 |
|  | Провести тривале (більше 24 годин) протиаварійне тренування для всіх учасників реагування, включаючи центральні органи виконавчої влади, з метою відпрацювання порядку передачі завдань в умовах змінної роботи аварійного персоналу | (113) |  | 2016 |
|  | Впровадження системи RODOS | (115) |  | 2015 |
|  | Модернізація Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання України | (121) |  | 2015 |

## Таблиця 1.2 Стан впровадження заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС

| № | Захід / діяльність | Рекомендації на європейському рівні | Рекомендації на національному рівні | Статус | Термін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Встановлення додаткового приладу контролю рівня в 1 (2) БВК-1, 2 при аварійних ситуаціях, пов'язаних з падінням рівня в басейнах нижче позначки 19, 22 (АС). | (18) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при навантаженнях від смерчу класу F 3.0. | (13) | [3], [4] | виконується | 2015 |
|  | Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при сейсмічних навантаженнях. | (13) | [3], [4] | виконується | 2015 |
|  | Проведення дослідження сейсмічної стійкості облицювання БВ ЯУ СВЯП-1. | (23), (30) | [3], [4] | виконується | 2015 |
|  | Виконати аналіз стійкості та можливих відмов ВТ-1 під впливом МРЗ і смерчу | (23), (30) | [3], [4] | виконується | 2014 |
|  | Обґрунтування ядерної безпеки басейнів витримки блоків 1,2 при розміщенні ВТВЗ з кроком 250×110мм (як резерв одного відсіку СВЯП-1) | (23), (30) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Розрахункове обґрунтування максимальної температури оболонок ТВЕЛ з врахуванням можливих радіаційних наслідків під час «мокрого» зберігання ВТВЗ | (23), (30) | [3], [4] | виконується | 2013 |
|  | Розробка плану заходів щодо вдосконалення системи протиаварійної готовності при запроектних аваріях, викликаних екстремальними природними впливами, у тому числі заходів з аварійного реагування при сценарії з обваленням будівлі і розгерметизацією БВ ЯУ | (26), (28), (34), (38), (39) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Внесення змін до Плану реагування ДСП ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації (32П-С) з метою вдосконалення системи протиаварійної готовності. | (26), (28), (34), (37), (39) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Розробка заходів щодо організації швидкої доставки аварійних формувань з м.Славутич альтернативними маршрутами у разі непрацездатності залізничних шляхів Славутич-ЧАЕС внаслідок МРЗ | (34) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Проведення реконструкції СРК СВЯП-1 в частині забезпечення контролю густини нейтронного потоку. | (18), (30) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Додатковий радіаційний контроль МЕД вагон-контейнера в будівлі СВЯП-1 при транспортуванні ВЯП | (18) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Заміна пристрою детектування УДЖГ-04Р на пристрій детектування типу RWM-02 вимірювального каналу контролю об'ємної активності технічної води після теплообмінників в басейнах витримки СВЯП-1 | (18) | [3], [4] | виконується | 2013 |
|  | Забезпечення електроживлення відповідальних споживачів СВЯП-1 від мобільного ДГ, відповідно до рішення №38-ЦООЯТ від 29.09.2011 | (15), (16), (26) | [3], [4] | виконано | - |
|  | Закупівля нового вагона-контейнера для перевезення ВТВЗ | (30) | [3], [4] | виконується | 2015 |
|  | Організація перегляду плану підвищення безпеки СВЯП-1 | (23), (30) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Внесення в програму теоретичної частини підтримання кваліфікації персоналу певних посад ДСП ЧАЕС на 2012 рік теми, що передбачає детальне теоретичне опрацювання сценарію тренування «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних природних впливів» | (26), (28), (34), (108) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Включення в графік тренувань на 2012 рік (ПГРП-2012, розділ 14) тренування за темою «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних природних впливів» для практичного відпрацювання з персоналом усіх наскрізних змін. | (26), (28), (34), (108) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Проведення психологічної підготовки персоналу підприємств, спрямованої на підвищення стійкості до психологічних навантажень, розвиток витривалості, самовладання, розвиток взаємовиручки і взаємодії. | (38), (122) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Впровадження системи психологічного відбору та підготовки осіб, залучених в управлінні аваріями з тяжкими наслідками, аналогічно застосовуваної для відбору оперативного персоналу | (38) | [3], [4] | виконано | 2012 |

Посилання

- Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

- Постанова Колегії Держатомрегулювання України № 13 від 24-25.11.2011 р. «Про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС та ССВЯП ЗАЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1».

- Постанова Колегії Держатомрегулювання України № 12 від 03.11.2011 р. « Щодо виконання ДСП «Чорнобильська АЕС» цільової позачергової оцінки стану безпеки енергоблоків 1-3 та СВЯП-1 з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1».

- «План мероприятий по повышению безопасности ядерных установок ГСП ЧАЭС (ППБ ЯУ ЧАЭС)».

- Постанова Колегії Держатомрегулювання України № 14 від 20.11.2012 р. ««Про хід реалізації заходів, визначених за результатами стрес-тестів, на діючих енергоблоках АЕС України».

# Footnotes

блок №1 / блок №2 РАЕС

«пілотний блок» (ЗАЕС-1) / кінцевий термін реалізації заходів для всіх енергоблоків з РУ зазначеного проекту.

Відповідно до нормативних документів з ЯРБ спочатку захід реалізується для «пілотних» енергоблоків з РУ кожного типу, а потім для решти енергоблоків з урахуванням досвіду впровадження заходу на «пілотному» енергоблоці»

блок №1 / блок №2 ЮУАЕС